# معماری و برنامه پیاده سازی بازار هنر

مستندات فاز صفر نسخه یک

وضعیت  آماده تأیید معماری

تاریخ تهیه  ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶

این سند تصمیم‌های معماری، مدل دامنه، برنامه اجرای مرحله‌ای، ریسک‌ها و مسیر آمادگی نسخه دوم را یکپارچه می‌کند. دامنه فعلی فقط بازار فروش با قیمت ثابت است و هیچ قابلیت حراج در نسخه یک پیاده سازی نمی‌شود.

# راهنمای مطالعه

این مجموعه برای تصمیم گیری درباره معماری و آغاز فاز یک تنظیم شده است. ترتیب فصل‌ها از نمای کلان به مدل دامنه، برنامه اجرا و تصمیم‌های پشتیبان می‌رسد.

۱  معماری پیشنهادی و مرزهای سامانه

۲  مدل دامنه و چرخه های وضعیت

۳  برنامه پیاده سازی و معیارهای پذیرش

۴  آمادگی معماری برای نسخه دوم

۵  تصمیم‌های معماری ثبت شده

۶  ریسک‌ها و تصمیم‌های باز

۷  یادداشت‌های آموزشی

۸  وضعیت پیشرفت و محدودیت‌های محیط

برای پیمایش سریع می‌توان از Navigation Pane در Word و ساختار Headingها استفاده کرد.

# معماری پیشنهادی بازار هنر فاز ۰

وضعیت: پیشنهادی و در انتظار تأیید

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۳

دامنه این سند: فقط V1؛ هیچ قابلیت، endpoint، جدول یا job مربوط به حراج V2 در این فاز ساخته نمی‌شود.

## ۱ خلاصه تصمیم

V1 به‌صورت یک Modular Monolith با مرزهای ماژولی روشن و اصول Clean Architecture ساخته می‌شود. یک Backend مبتنی بر ASP.NET Core 10 مرجع نهایی تمام قوانین کسب‌وکار است. وب عمومی Next.js و Backoffice مبتنی بر Blazor فقط از قراردادهای HTTP/OpenAPI استفاده می‌کنند و به persistence دامنه دسترسی مستقیم ندارند.

در Backend، به‌جای ساختن پروژه مستقل برای تک‌تک ماژول‌ها، چهار لایه اصلی و یک پروژه قرارداد داریم و هر لایه بر اساس ماژول پوشه‌بندی می‌شود. این انتخاب تعداد پروژه‌ها را کنترل می‌کند، در عین حال dependency ruleها با architecture test و conventionهای namespace قابل بررسی می‌مانند.

## ۲ اهداف و محدودیت‌های V1

### در محدوده V1

گالری عمومی، دسته‌بندی، جست‌وجو، فیلتر، مرتب‌سازی و صفحه جزئیات اثر

یک حساب مشترک برای خریدار و فروشنده، همراه با verification تدریجی

ایجاد پیش‌نویس اثر، فایل‌های عمومی و خصوصی، و ارسال برای بررسی

فرایند کارشناسی با تاریخچه قابل ممیزی

listing قیمت ثابت فقط برای نسخه تأییدشده اثر

سبد خرید، رزرو اتمیک، سفارش، حمل پایه و رهگیری وضعیت

abstraction پرداخت و Fake Provider صرفاً در Development/Test

پنل مستقل Blazor برای Expert، Admin و SuperAdmin

لاگ ساخت‌یافته، audit، validation، rate limiting، health check و تست‌های حیاتی

RTL کامل با زبان پیش‌فرض fa-IR و ذخیره زمان‌ها به UTC

### صریحاً خارج از محدوده V1

حراج زمان‌دار، bid، SignalR برای bidding، anti-sniping و minimum increment

auction submission، auction lot، eligibility حراج و schedulerهای حراج

مهلت پرداخت ۱۵ دقیقه‌ای برنده و ارتقای bidder بعدی

escrow، wallet، تسویه فروشنده، کمیسیون حراج و بیمه حراج

اتصال به درگاه پرداخت واقعی تا زمان تعیین کشور، provider و الزامات حقوقی

microservice، message broker، Kubernetes و search engine خارجی بدون شواهد نیاز

## ۳ محرک‌های معماری

۱  درستی مالی و جلوگیری از فروش دوباره: وضعیت listing و رزرو فقط در Backend و داخل transaction تغییر می‌کند.

۲  جدایی هویت اثر از کانال فروش: Artwork، review و provenance مستقل از MarketplaceListing هستند.

۳  قابلیت ممیزی: تصمیم کارشناسی، تغییر نقش، verification، moderation و عملیات مالی history append-only در سطح application دارند؛ نیاز حقوقی به storage واقعاً tamper-resistant هنوز باید تعیین شود.

۴  امنیت فایل: تصویر عمومی و سند خصوصی دو مسیر ذخیره‌سازی و دسترسی متفاوت دارند.

۵  قابلیت تکامل: V2 یک ماژول Auction مستقل اضافه می‌کند؛ Marketplace به Auction تبدیل نمی‌شود.

۶  سادگی عملیاتی V1: PostgreSQL و S3-compatible storage کافی‌اند؛ Redis فقط با نیاز اندازه‌گیری‌شده اضافه می‌شود.

## ۴ نمای کلان سیستم

نمای خوانای نمودار

| مبدا | نوع ارتباط | مقصد |
| --- | --- | --- |
| مرورگر کاربر | HTTPS / Same-origin BFF | Next |
| مرورگر کارکنان | HttpOnly session cookie | Blazor |
| Next | Authorization Code + PKCE | Auth |
| Blazor | Authorization Code + PKCE + MFA | Auth |
| Next | OAuth access token / OpenAPI | Api |
| Blazor | OAuth access token / OpenAPI | Api |
| Auth | وابستگی یا فراخوانی | Pg |
| Api | وابستگی یا فراخوانی | Pg |
| Api | وابستگی یا فراخوانی | S3-compatible Storage |
| Api | وابستگی یا فراخوانی | Pay |
| Api | وابستگی یا فراخوانی | Notification Adapters |
| Fake Payment Provider Development/Test only | implements | Pay |

مرورگر هرگز token بلندمدت را در localStorage دریافت نمی‌کند. جزییات تصمیم احراز هویت در ADR-0002 آمده است.

## ۵ مرزهای ماژولی

| ماژول | مسئولیت و داده تحت مالکیت | نکته مرزی |
| --- | --- | --- |
| Identity | حساب، credential، role، MFA، session و clientهای OIDC | نقش با verification یکی نیست. |
| Profiles & Verification | پروفایل، نشانی‌ها، درخواست/اسناد verification و SellerEligibility versionدار | اسناد verification خصوصی‌اند و eligibility role نیست. |
| Catalog | Artwork، نسخه‌های اطلاعات اثر، Artist، Category، media و provenance reference | مالک هویت اثر است، نه قیمت و فروش. |
| Expert Reviews | پرونده بررسی، findings، decision و history | روی یک ArtworkRevision ثابت تصمیم می‌گیرد. |
| Marketplace | listing قیمت ثابت، انتشار، تعلیق، withdrawal و active-offering guard | هیچ مفهوم bid یا auction ندارد. |
| Orders | cart، reservation، order، item/shipping snapshot و OwnershipTransfer | قیمت و نشانی هنگام سفارش immutable snapshot می‌شوند. |
| Payments | attempt، provider event، verified receipt، application/reconciliation و provider port | واقعیت receipt از اعمال آن به Order جداست. |
| Administration | orchestration مدیریتی، read model داشبورد، محتوای محدود سایت و audit query | مالک داده دامنه‌های دیگر نیست؛ فقط Content تحت مالکیت خودش است. |
| Notifications | template، delivery attempt و adapter ایمیل/SMS در صورت انتخاب | شکست اعلان نباید transaction مالی را rollback کند. |

### قواعد ارتباط میان ماژول‌ها

هر ماژول فقط شناسه ماژول دیگر را نگه می‌دارد؛ navigation و write مستقیم به جدول ماژول دیگر ممنوع است.

هماهنگی synchronous از طریق application contractهای محدود انجام می‌شود.

برای use caseهایی که اتمیک بودن حیاتی است، orchestration در Application و یک transaction مشترک PostgreSQL استفاده می‌شود.

event broker یا Domain Event framework در V1 پیش‌فرض نیست. اگر اعلان قابل‌اعتماد لازم شد، یک outbox دیتابیسی و worker درون همان process کافی است.

Administration از use caseهای ماژول‌ها استفاده می‌کند؛ «دور زدن» rule دامنه با update مستقیم مجاز نیست.

نمای خوانای نمودار

| مبدا | نوع ارتباط | مقصد |
| --- | --- | --- |
| Admin | وابستگی یا فراخوانی | Identity |
| Admin | وابستگی یا فراخوانی | Verification |
| Admin | وابستگی یا فراخوانی | Catalog |
| Admin | وابستگی یا فراخوانی | Reviews |
| Admin | وابستگی یا فراخوانی | Marketplace |
| Admin | وابستگی یا فراخوانی | Orders |
| Admin | وابستگی یا فراخوانی | Payments |
| Verification | وابستگی یا فراخوانی | Identity |
| Catalog | وابستگی یا فراخوانی | Identity |
| Reviews | وابستگی یا فراخوانی | Catalog |
| Reviews | وابستگی یا فراخوانی | Identity |
| Marketplace | وابستگی یا فراخوانی | Catalog |
| Marketplace | وابستگی یا فراخوانی | Reviews |
| Marketplace | وابستگی یا فراخوانی | Verification |
| Orders | وابستگی یا فراخوانی | Marketplace |
| Orders | وابستگی یا فراخوانی | Identity |
| Payments | وابستگی یا فراخوانی | Orders |
| Verification | post-commit facts | Notifications |
| Reviews | post-commit facts | Notifications |
| Orders | post-commit facts | Notifications |
| Payments | post-commit facts | Notifications |

فلش‌ها «استفاده از contract/application service» هستند، نه وابستگی Domain یا دسترسی مستقیم به table.

## ۶ قواعد وابستگی در Clean Architecture

نمای خوانای نمودار

| مبدا | نوع ارتباط | مقصد |
| --- | --- | --- |
| Api | وابستگی یا فراخوانی | Application |
| Api | وابستگی یا فراخوانی | Infrastructure |
| Api | وابستگی یا فراخوانی | Transport DTO Contracts |
| Application | وابستگی یا فراخوانی | Domain |
| Infrastructure | وابستگی یا فراخوانی | Application |
| Infrastructure | وابستگی یا فراخوانی | Domain |
| OpenApi | وابستگی یا فراخوانی | TsClient |
| OpenApi | وابستگی یا فراخوانی | CsClient |
| Api | produces | OpenApi |
| Next.js | وابستگی یا فراخوانی | TsClient |
| Blazor Backoffice | وابستگی یا فراخوانی | CsClient |

Domain فقط به BCL وابسته است و invariant/state transitionها را نگه می‌دارد.

Application use caseها، authorization policyهای کسب‌وکاری و transaction boundary را تعریف می‌کند.

Infrastructure پیاده‌سازی EF Core، Identity، object storage، payment adapter و clock را دارد.

Api transport، status code، Problem Details، OpenAPI و composition root است.

generic repository ساخته نمی‌شود. برای write model فقط repository/portهای aggregate-specific که seam واقعی ایجاد می‌کنند و برای readها query serviceهای هدفمند استفاده می‌شود.

CQRS framework، MediatR، AutoMapper و Domain Event framework فقط در صورت وجود مسئله واقعی و ADR جداگانه اضافه خواهند شد.

## ۷ پایداری داده و یکپارچگی و هم زمانی

PostgreSQL منبع اصلی داده است؛ tableها با schema منطقی هر ماژول (identity, profiles, catalog, reviews, marketplace, orders, payments, admin) جدا می‌شوند.

در V1 یک ArtMarketplaceDbContext با configurationهای ماژولی پیشنهاد می‌شود تا transactionهای Marketplace/Orders ساده و اتمیک بمانند. مالکیت tableها همچنان با convention و test کنترل می‌شود.

migrations در Infrastructure نگهداری و در CI روی PostgreSQL واقعی با Testcontainers آزمایش می‌شوند.

هیچ مبلغی با floating point ذخیره نمی‌شود؛ amount از نوع decimal محدود و settlement currency کد پیکربندی‌شده (ISO 4217 در صورت کاربرد provider) است. display unit مانند ریال/تومان و conversion rule جدا و صریح است.

timestampها timestamptz/UTC هستند؛ تاریخ شمسی فقط concern نمایش است.

برای checkout، update شرطی یا row lock تضمین می‌کند فقط transition از Published به Reserved موفق شود. Redis lock جایگزین transaction دیتابیس نمی‌شود.

در checkout چنداثری، listingها همیشه با ترتیب قطعی شناسه lock/update می‌شوند و عملیات all-or-nothing است تا احتمال deadlock و سفارش ناقص کم شود.

ترتیب سراسری lock برای مسیرهای تجاری UserAccount/SellerEligibility (UserId مرتب، در صورت نیاز) → Artwork (ArtworkId مرتب) → ReviewCase → MarketplaceListing → Order → Payment records است. همه عملیات‌هایی که approval، eligibility، عرضه/فروش یا انتقال مالکیت را لمس می‌کنند (seller/account invalidation، create/edit/submit revision، create Listing Draft، supersession، publish/reinstate، revision-pin swap، checkout، expiry، manual cancel/release، payment application و Sold → Completed) state/ownership/hold/approval را زیر lock دوباره validate می‌کنند. deadlock/serialization failure فقط با retry محدود و idempotent مدیریت می‌شود.

واحد کار worker expiry یک Order کامل است: ابتدا candidate OrderId، seller و همه ArtworkIdها از Order.ReservationExpiresAtUtc، بدون نگه‌داشتن lock پایین‌دست، خوانده می‌شوند. worker نخست UserAccount/SellerEligibility guard و سپس همه Artwork guardهای مرتب را می‌گیرد؛ SKIP LOCKED فقط روی همین guard prefix مجاز است. اگر seller guard یا حتی یک Artwork guard گرفته نشد، transaction بدون mutation rollback/skip می‌شود. سپس Review/Listing/Order قفل و deadline یکتای Order، همه reservationها و holdها دوباره بررسی و all-or-nothing terminal می‌شوند؛ reservation فرزند deadline مستقل ندارد. hold مقصد Listing را Suspended می‌کند و هرگز auto-republish/unlock نمی‌کند.

در V1 یک partial unique index روی MarketplaceListing(ArtworkId) برای statusهای non-final (Draft, Published, Reserved, Suspended, Sold) از چند listing هم‌زمان/فروش دوباره پیش از انتقال مالکیت جلوگیری می‌کند. در V2، جدول مشترک ArtworkChannelClaim فقط برای stateهای claim-holding با backfill کنترل‌شده اضافه می‌شود؛ بنابراین V1 هیچ table یا enum حدسی مربوط به Auction نمی‌سازد.

MarketplaceListing.PublishedArtworkRevisionId در Draft قبل از approval تهی است و seller حق مقداردهی مستقیم ندارد؛ use case انتشار زیر commercial guard، decision مؤثر را revalidate و همان revision را همراه Draft → Published اتمیک pin می‌کند. این FK برای Published/Reserved/Suspended/Sold/Completed اجباری و با check/domain invariant محافظت می‌شود.

create Draft نیز User/SellerEligibility و Artwork را قفل، owner/capability و نبود listing non-final را زیر lock بررسی و سپس insert می‌کند؛ در V2 نبود claim متعارض هم precondition است. pre-read مالکیت یا اعتماد صرف به unique-index کافی نیست.

SellerEligibility خلاصه canonical و versionدارِ account-active + verification-valid است. هر transition نسخه را افزایشی می‌کند؛ publish نسخه را روی Listing و checkout همان نسخه جاری را یک‌بار روی Order snapshot می‌کند و Reservation فرزند آن را به ارث می‌برد. invalidation در همان transaction یک SellerEligibilityInvalidation/outbox work item پایدار با InvalidatedVersion می‌سازد؛ هر snapshot با SnapshotVersion < InvalidatedVersion پوشش داده می‌شود. reapproval بعدی marker را حذف یا resolve نمی‌کند و resolution فقط append-only، target-specific و ممیزی‌شده است؛ worker idempotent Published را Suspended، Reserved را held و Sold را روی fulfillment/transfer hold می‌گذارد.

checkout زیر همان lockها باید eligibility جاری را valid بیابد، برای تک‌تک Listingها SellerEligibilityVersionAtPublish == SellerEligibility.EligibilityVersion را برقرار کند و نبود invalidation حل‌نشده‌ای را که snapshot را پوشش می‌دهد بسنجد؛ Order موفق همان نسخه را در SellerEligibilityVersionAtCheckout می‌گیرد. در mismatch کل checkout بدون Order/Reservation رد و Listingهای stale با audit Suspended می‌شوند. reapproval به‌تنهایی Listing قدیمی را قابل‌خرید نمی‌کند؛ فقط reinstate/re-publish ممیزی‌شده می‌تواند markerهای مربوط را resolve و snapshot Listing را به نسخه جاری ببرد.

version mismatch یا invalidation حل‌نشده برای snapshot Listing یا Order، payment/release/transfer را حتی اگر eligibility فعلی دوباره valid شده باشد fail-closed می‌کند تا resolution ممیزی‌شده. payment هر دو snapshot Listing و Order و برابری آن‌ها را revalidate می‌کند؛ callback مالی receipt را حفظ و reconciliation می‌سازد. Draft/final history بازنویسی نمی‌شود و crash/lag worker پنجره فروش ایجاد نمی‌کند.

نبود/نامعتبر بودن SellerEligibility پس از lock در expiry مقصد را fail-closed Suspended می‌کند. در callback، همین وضعیت application را منع می‌کند ولی receipt معتبر همچنان ثبت و به reconciliation متصل می‌شود؛ داده مالی برای حفظ authorization دور ریخته نمی‌شود.

هر مسیر به Published از policy واحد CanPublishListingNow عبور می‌کند: owner فعلی همان seller، account/seller eligibility معتبر، approval مؤثر همان pin، نبود hold/invalidation حل‌نشده و constraint کانال. manual cancel/expiry، Order + همه Reservationها + Listingها را اتمیک می‌بندد و اگر policy برقرار نباشد مقصد Listing Suspended است، نه Published.

create/edit/submit revision نیز User/SellerEligibility → Artwork → ReviewCase را قفل می‌کند و owner/capability و مالکِ draft را زیر lock دوباره می‌سنجد. انتقال مالکیت یک OwnershipTransfer append-only و idempotent می‌سازد که دقیقاً به OrderItem, Listing, Artwork و OrderPaymentApplication همان Order متصل است؛ FromUserId باید owner/seller جاری و ToUserId دقیقاً buyer سفارش باشد. همان transaction، Draftهای mutable مالک قبلی را با reason مالکیت terminal و review بازِ او را withdraw می‌کند، owner را تغییر می‌دهد و Sold → Completed را انجام می‌دهد. revision/approval منتشرشده تاریخچه immutable می‌ماند و مالک جدید هیچ Draft یا edit right قبلی را خودکار به ارث نمی‌برد.

برای هر Artwork حداکثر یک revision mutable در Draft، یک ReviewCase non-terminal و در آن حداکثر یک round در PendingReview وجود دارد. commandهای create/edit/submit این مجموعه را پس از Artwork lock revalidate می‌کنند و partial unique indexها آخرین guard هستند؛ در دو submit هم‌زمان فقط یکی freeze/round ایجاد می‌کند و دیگری conflict می‌گیرد.

supersession، case بسته تاریخی را reopen نمی‌کند. زیر همان Artwork/Review lock، supersession append-only و safeguard تجاری اتمیک ثبت می‌شود؛ remediation به case فعال موجود attach یا در نبود آن با case/round جدید ساخته می‌شود. race با submit از طریق reload/retry idempotent به workflow برنده همگرا می‌شود و unique conflict هرگز approval نامعتبر را قابل‌خرید نگه نمی‌دارد.

نتیجه تأییدشده provider برای هر PaymentAttempt مستقل از اثر کسب‌وکاری آن ثبت می‌شود؛ حتی چند دریافت واقعی برای یک Order باید قابل ثبت و reconciliation باشند. پردازش هر receipt از lock order سراسری بالا پیروی و Order را پیش از تصمیم apply/reconcile قفل می‌کند؛ هر OrderPaymentApplication به یک VerifiedPaymentReceiptId دقیق اشاره می‌کند و unique constraint روی OrderId اجازه اعمال وجه فقط یک‌بار را می‌دهد. receipt دوم حفظ و reconcile می‌شود، نه rollback؛ provider transaction id و callback event id نیز در scope provider یکتا هستند.

## ۸ راهبرد فایل و حریم خصوصی

API فقط metadata و object key را ذخیره می‌کند؛ binary در storage سازگار با S3 قرار می‌گیرد.

مرز امنیتی با bucket یا policy مستقل برای public derivative، private original/document و quarantine اعمال می‌شود؛ prefix داخل bucket عمومی به‌تنهایی جداسازی امنیتی محسوب نمی‌شود و public ACL ممنوع است.

upload با presigned intent محدود به key/method/size/type/expiry وارد quarantine خصوصی می‌شود. finalize، intent را در Application تک‌مصرف می‌کند و scanner همان byte stream/version دقیق را با SHA-256 بررسی می‌کند؛ verdict و promotion نباید با fetch دوباره از key قابل overwrite از هم جدا شوند.

نتیجه پاک فقط با write server-side و create-if-absent به یک clean key جدید، غیرقابل overwrite و خارج از اختیار Put کاربر promotion می‌شود؛ asset رکورد CleanObjectKey, Sha256, size/type و در صورت پشتیبانی VersionId را نگه می‌دارد. Clean فقط پس از تطبیق hash مقصد ثبت می‌شود و revision هرگز quarantine key را pin نمی‌کند.

allow-list نوع فایل، کنترل magic bytes، decode واقعی، محدودیت اندازه/تعداد، حذف metadata حساس، re-encode تصویر و اسکن بدافزار لازم است؛ SVG/HTML/archive در V1 پذیرفته نمی‌شوند.

derivative عمومی فقط server-side از همان clean image تولید و در key جدید ذخیره می‌شود. اگر storage نتواند source version را هنگام copy قطعی pin کند، scan و promotion باید روی همان stream بایت انجام شود؛ ETag به‌تنهایی content hash محسوب نمی‌شود.

اسناد مالکیت، اصالت و verification هرگز public URL دائمی ندارند؛ دسترسی پس از policy check با URL کوتاه‌عمر یا stream کنترل‌شده صادر می‌شود.

دسترسی فایل با شناسه object حدس‌پذیر مجاز نیست و هر درخواست در برابر مالک/نقش/پرونده review کنترل می‌شود؛ PDF خصوصی با attachment/nosniff یا preview sandboxed بدون credential ارائه می‌شود.

### ماتریس اولیه طبقه‌بندی داده

| طبقه | نمونه‌ها | مخاطب مجاز |
| --- | --- | --- |
| Public | revision تأییدشده منتخب، derivative تصویر، Artist bio، price/availability و نام نمایشی seller | همه |
| Account Private | پروفایل کامل، contact، saved address، draftهای خود، cart و orderهای خود | مالک و policyهای پشتیبانی محدود |
| Review Restricted | original image، provenance/ownership document، evidence و comment داخلی review | seller در بخش مجاز، reviewer مجاز و Admin دارای capability |
| Verification Restricted | مدرک هویتی/فروشندگی و decision داخلی | applicant در بخش مجاز و SellerVerification.Read |
| Financial Restricted | PaymentAttempt metadata، reconciliation و shipping snapshot | طرف سفارش در DTO محدود و staff دارای capability |
| Security/Audit Restricted | role change، session/security event و audit metadata | Audit.Read/SuperAdmin با redaction |
| Secret | password hash، token، signing key، provider secret و signed URL | هرگز در DTO/log؛ فقط component مسئول/secret store |

DTOهای Public/User/Reviewer/Admin جدا هستند؛ «فیلد اضافه و مخفی‌کردن در UI» کنترل دسترسی محسوب نمی‌شود.

## ۹ قرارداد API و رابط های کاربری

API با OpenAPI نسخه‌بندی‌شده، ProblemDetails استاندارد و pagination cursor/page قراردادی منتشر می‌شود.

Backoffice و Next.js برای داده دامنه فقط API را صدا می‌زنند؛ query جدول‌های کسب‌وکار در UI وجود ندارد. BFF هر frontend فقط می‌تواند session store فنی و جداگانه خودش را داشته باشد.

Typeهای TypeScript و client Backoffice از OpenAPI تولید یا در CI با آن تطبیق داده می‌شوند تا drift مشخص شود.

Server Component پیش‌فرض صفحات read-heavy است؛ Client Component فقط برای interaction، browser API یا state محلی استفاده می‌شود.

TanStack Query برای داده‌های client-interactive و mutationهایی که cache/refetch لازم دارند استفاده می‌شود، نه برای هر fetch سروری.

React Hook Form + Zod برای تجربه فرم سمت کاربر است؛ validation نهایی دوباره در Backend اجرا می‌شود.

همه layoutها از ابتدا lang="fa-IR" و dir="rtl" دارند و CSS logical properties ترجیح داده می‌شود.

## ۱۰ راهبرد احراز هویت و مجوزدهی

قرارداد قطعی پیشنهادی، OIDC + BFF است؛ محصول IdP هنوز gate تصمیم Phase 2 است. baseline self-hosted، ASP.NET Core Identity + OpenIddict است و IdP مدیریت‌شده فقط پس از بررسی کشور، data residency، هزینه و دسترس‌پذیری جایگزین می‌شود.

۱  سه نشست مستقل وجود دارد: IdP، Public BFF و Backoffice. cookie مشترک parent-domain یا key ring مشترک بین frontendها نداریم.

۲  auth host مالک UI و endpointهای credential، register، recovery و MFA است. routeهای /login و /register در Public فقط entry/return تجربه برندشده‌اند و password را دریافت نمی‌کنند. cookie IdP فقط در auth host معتبر است؛ عبارت «API فقط Bearer» به business API اشاره دارد، نه endpointهای خود IdP.

۳  هر دو frontend از Authorization Code + PKCE با state, nonce و redirect URI دقیق استفاده می‌کنند؛ implicit/password flow ممنوع است.

۴  cookie مرورگر فقط یک handle تصادفی opaque و پرآنتروپی (bearer) با HttpOnly, Secure, SameSite=Lax, Path=/ و بدون Domain است؛ DB فقط HMAC/hash همان handle را نگه می‌دارد و مقدار raw هرگز در DB/log ثبت نمی‌شود. tokenها رمز‌شده در session store فنی اختصاصی هر BFF می‌مانند و خطای store/decrypt هیچ fallback به in-memory یا cookie خودبسنده ندارد.

۵  برای baseline self-hosted، reference access/refresh token با TTL محدود، refresh rotation و reuse detection ترجیح دارد. اگر JWT انتخاب شود، TTL کوتاه و راهبرد revocation/authz-version صریح لازم است؛ security stamp به‌تنهایی JWT صادرشده را باطل نمی‌کند.

۶  API فقط Bearer می‌پذیرد و issuer, audience, scope, azp/client_id, account status و policyهای role + verification + ownership را بررسی می‌کند. endpointهای حساس authorization state جاری را دوباره می‌خوانند.

۷  BFF proxy catch-all نیست: مسیر/متد/scope allow-list می‌شود، headerهای ورودی حساس حذف می‌شوند، destination از ورودی کاربر ساخته نمی‌شود، body limit وجود دارد و پاسخ authenticated no-store است. هر Route Handler/Server Action حساس session را بررسی می‌کند.

۸  mutationهای cookie-authenticated، login و logout به anti-CSRF session-bound و بررسی دقیق Origin/Fetch Metadata نیاز دارند؛ SameSite دفاع تکمیلی است. API اصلی CORS credentialed عمومی ندارد.

۹  Backoffice client باید MFA را در flow درخواست کند و API acr/amr را enforce کند. عملیات حساس SuperAdmin به auth_time تازه/step-up نیاز دارد؛ idle/absolute timeout و revalidation کوتاه Blazor در Phase 2 نهایی می‌شوند.

۱۰  logout، disable account، تغییر role/MFA و refresh-token reuse sessionهای مربوط را revoke می‌کنند؛ نبود کلیدهای لازم باید startup/runtime را fail-closed کند و key rotation، backup و patch ownership بخشی از gate IdP است.

این طرح SSO کنترل‌شده، deployment مستقل frontendها و حذف token از JavaScript را فراهم می‌کند. هزینه آن، نگهداری امن authorization/session/key lifecycle است؛ در Phase 2 باید threat model و تست flow قبل از توسعه کامل تأیید شود.

### ماتریس اولیه مجوزها

| قابلیت | policy لازم | mapping پیش‌فرض V1 |
| --- | --- | --- |
| Browse public catalog | Anonymous | Visitor/User/Staff |
| Manage own profile/address | Authenticated + resource owner | User و همه staff برای حساب خود |
| Checkout | CanCheckout + مالکیت Cart/Address + contact/address completeness + BuyerUserId != SellerUserId | User |
| Create/submit artwork | Artworks.Submit + seller verification معتبر | User دارای seller capability |
| Decide review | Reviews.Decide + assignment/conflict check + MFA | Expert |
| Decide seller verification | SellerVerification.Decide + MFA | Admin |
| Manage category/content | Catalog.Manage / Content.Manage + MFA | Admin |
| Suspend/reinstate listing | Listings.Moderate + reason + MFA | Admin |
| View/manage orders | Orders.Read/Manage + purpose/resource policy | Admin؛ seller/buyer فقط scope خود |
| Monitor payment/reconcile | Payments.Read/Reconcile + step-up برای mutation | Admin محدود |
| Read audit | Audit.Read + redaction | Admin/SuperAdmin |
| Assign privileged role/config | Security.Administer + fresh step-up | SuperAdmin |

نام role به‌تنهایی مجوز نیست؛ mapping role→permission seed اولیه است و API capability و resource policy را اعمال می‌کند. Admin صرفاً به دلیل role حق تصمیم کارشناسی ندارد.

## ۱۱ قرارداد اولیه طراحی رابط کاربری

جهت بصری «گالری معاصر editorial» است، نه template فروشگاهی عمومی.

tokenهای رنگ اولیه: canvas گرمِ نزدیک سفید، متن charcoal، خاکستری خنثی و accent برنزی محدود؛ contrast باید پیش از نهایی‌شدن اندازه‌گیری شود.

Vazirmatn با license ثبت‌شده و fallbackهای مناسب فارسی استفاده می‌شود؛ display typography نباید خوانایی متن بلند را کاهش دهد.

spacing سخاوتمند، border ظریف، shadow کم و motion کوتاه و قابل غیرفعال‌سازی با prefers-reduced-motion است.

design tokenها با CSS custom property و logical propertyها مشترک‌اند؛ Public و Backoffice می‌توانند density متفاوت ولی زبان بصری هماهنگ داشته باشند.

breakpointهای دقیق در Phase 1 تثبیت می‌شوند، اما QA اجباری در عرض‌های نماینده mobile، tablet و desktop انجام می‌شود.

image ratio/derivativeها از ابتدا قراردادی‌اند تا layout jump کم شود؛ alt معنی‌دار و placeholder مناسب لازم است.

email، URL، account id و product code با bdi/dir="ltr" درون layout RTL نمایش داده می‌شوند؛ number/currency/date formatter از locale/config می‌آید.

status تنها با رنگ منتقل نمی‌شود و focus indicator حذف نمی‌گردد.

## ۱۲ ساختار پیشنهادی مخزن

وضعیت فعلی دقیق:

workspace: D:\Projects\Auction

solution/doc root فعلی: D:\Projects\Auction\Auction

solution خالی فعلی: D:\Projects\Auction\Auction\Auction.sln

هیچ Git repository در این دو سطح شناسایی نشده است.

پیشنهاد Phase 1 این است که ساختار redundant تو‌در‌تو حذف و ${REPO_ROOT}=D:\Projects\Auction شود و نام solution خنثی ArtMarketplace.sln انتخاب گردد. این جابه‌جایی فقط پس از تأیید کاربر انجام می‌شود. ساختار هدف:

${REPO_ROOT}/

├─ ArtMarketplace.sln

├─ global.json

├─ Directory.Build.props

├─ Directory.Packages.props

├─ .editorconfig

├─ .env.example

├─ src/

│  ├─ Backend/

│  │  ├─ ArtMarketplace.Domain/

│  │  │  ├─ Common/{EntityId,Money}/

│  │  │  └─ Modules/{Identity,Profiles,Catalog,Reviews,Marketplace,Orders,Payments,Administration,Notifications}/

│  │  ├─ ArtMarketplace.Application/

│  │  │  └─ Modules/...

│  │  ├─ ArtMarketplace.Infrastructure/

│  │  │  └─ Modules/...

│  │  ├─ ArtMarketplace.Contracts/

│  │  └─ ArtMarketplace.Api/

│  ├─ Frontend/

│  │  ├─ PublicWeb/

│  │  └─ Backoffice/

├─ tests/

│  ├─ ArtMarketplace.Domain.Tests/

│  ├─ ArtMarketplace.Application.Tests/

│  ├─ ArtMarketplace.IntegrationTests/

│  ├─ ArtMarketplace.ArchitectureTests/

│  ├─ ArtMarketplace.PublicWeb.Tests/

│  └─ ArtMarketplace.Backoffice.Tests/

├─ deploy/

│  ├─ docker-compose.yml

│  └─ containers/

├─ docs/

│  ├─ decisions/

│  ├─ architecture.md

│  ├─ domain-model.md

│  ├─ implementation-plan.md

│  ├─ v2-readiness.md

│  ├─ progress.md

│  ├─ learning-notes.md

│  └─ known-issues.md

└─ .github/workflows/ci.yml

در V1 پروژه BuildingBlocks جدا ساخته نمی‌شود. primitiveهای واقعی دامنه مانند Money در Domain/Common، clock port در Application/Common و transport result در لایه مربوط می‌مانند؛ تنها با وابستگی واقعی چند deployable، ADR جداگانه برای استخراج نوشته می‌شود.

## ۱۳ تصمیم‌های فناوری

| حوزه | تصمیم پیشنهادی | دلیل |
| --- | --- | --- |
| Runtime | .NET 10 LTS، با آخرین patch پشتیبانی‌شده در زمان Phase 1 | طبق policy رسمی تا نوامبر ۲۰۲۸ پشتیبانی می‌شود. |
| Node runtime | یک خط LTS پشتیبانی‌شده (ترجیح فعلی Node 24؛ پس از compatibility check) | Node 20 نصب‌شده از ۲۴ مارس ۲۰۲۶ EOL است. |
| API | ASP.NET Core Web API + OpenAPI | transport استاندارد و مستقل از UI |
| Data | EF Core + Npgsql + PostgreSQL | transaction، constraint و concurrency مناسب |
| Public UI | Next.js App Router + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui | SSR/RSC، SEO و UI قابل نگهداری |
| Backoffice | Blazor Web App / Interactive Server | workflow احراز‌شده و سازگار با تجربه تیم |
| Validation | Domain invariant + FluentValidation در boundaryهای پیچیده | validation سمت UI جای rule سرور را نمی‌گیرد. |
| Logging | Serilog JSON + correlation/trace id | جست‌وجوی رخدادها بدون ثبت secret/PII |
| Testing | xUnit + Testcontainers + architecture tests | تست روی PostgreSQL واقعی و ruleهای dependency |
| Storage | abstraction سازگار با S3؛ پیاده‌سازی local در Phase 1 پس از بررسی license/provenance/patching انتخاب و digest آن pin می‌شود | جدایی از vendor؛ MinIO به‌عنوان پیش‌فرض فرض نمی‌شود. |
| Search V1 | PostgreSQL full-text/trigram در صورت نیاز واقعی | جلوگیری از search cluster زودهنگام |
| Cache | بدون Redis در ابتدا | هیچ نیاز اثبات‌شده V1 وجود ندارد. |

نسخه دقیق npm/NuGet در Phase 1 پس از اجرای compatibility spike قفل می‌شود؛ از wildcard و latest در فایل‌های package استفاده نخواهد شد.

منابع رسمی مرتبط: .NET support policy، Node.js EOL، ASP.NET Core Identity، ASP.NET Core antiforgery، OpenIddict، Next.js Server and Client Components و Next.js BFF guide.

## ۱۴ ابهام‌ها فرض‌ها و ریسک‌های مهم

| موضوع | پیشنهاد/فرض فعلی | زمان تصمیم نهایی |
| --- | --- | --- |
| کشور، ارز، مالیات و مقررات فروش هنر | currency قابل تنظیم؛ هیچ tax/settlement قانونی حدس زده نشود | پیش از Phase 6 و الزامی پیش از پرداخت واقعی |
| معیار verification فروشنده | workflow عمومی با checklist قابل پیکربندی؛ نوع مدرک هنوز باز | پیش از Phase 2 |
| topology دامنه‌ها | www، auth/api و admin زیر یک parent domain؛ HTTPS اجباری | پیش از Phase 1/2 |
| سبد چندفروشنده | هر cart/order فقط یک فروشنده؛ چند اثر همان فروشنده مجاز | ADR-0004؛ نیازمند تأیید محصول |
| مدت reservation | مقدار config؛ عدد نهایی از UX/provider پرداخت می‌آید | پیش از Phase 6 |
| بازگشت، لغو، refund و اختلاف | هنوز policy محصول/حقوقی ندارد | پیش از Phase 6/7 |
| تغییر اطلاعات اثر تأییدشده | revision جدید و review مجدد؛ listing فعلی روی snapshot تأییدشده می‌ماند | پیش از Phase 3 |
| اطلاعات تماس لازم برای خرید | email/phone/address دقیق هنوز باید با نیاز حقوقی و حمل تعیین شود | پیش از Phase 2/6 |
| تعریف Artist | Artist مستقل از Seller؛ پروفایل curated اختیاری | پیش از Phase 3 |
| حمل، هزینه، محدوده و مسئولیت خسارت | snapshot پایه؛ محاسبه و SLA هنوز باز | پیش از Phase 6 |
| retention اسناد خصوصی و audit | policy حذف/نگهداری باید حقوقی تعیین شود | پیش از Phase 2/3 |
| درگاه پرداخت | فقط port و fake development؛ production provider ممنوع | پیش از فعال‌سازی production payment |
| اعلان‌ها | کانال و provider هنوز انتخاب نشده؛ transaction اصلی به آن وابسته نیست | پیش از Phase 4 |
| تقویم و اعداد | ذخیره UTC/لاتین؛ نمایش locale-configurable و در صورت نیاز شمسی | پیش از UI نهایی Phase 5 |

ریسک‌های با شدت بالا عبارت‌اند از self-hosted OIDC بدون بازبینی امنیتی، نهایی نبودن مقررات پرداخت/KYC، فایل‌های خصوصی، IDOR در endpointهای seller/admin، race condition رزرو، و تغییر محتوای تأییدشده بدون revision. mitigation هر مورد در backlog و known issues ثبت شده است.

## ۱۵ معیار پذیرش فاز ۰

scope V1 و موارد خارج از scope V2 مشخص است.

مرز ماژول‌ها، dependency rule و repository structure قابل تأیید است.

مدل دامنه، ER اولیه، state machineها و invariantهای حیاتی مستند شده‌اند.

راهبرد authentication/authorization و tradeoffها ثبت شده‌اند.

backlog فازهای ۱ تا ۹ و acceptance criteria تعریف شده‌اند.

مسیر تکامل به V2 بدون پیاده‌سازی قابلیت V2 روشن است.

ریسک‌ها و تصمیم‌های باز صاحب و deadline تصمیم دارند.

پس از تأیید این بسته معماری، Phase 1 آغاز می‌شود. تا پیش از آن هیچ production application code نوشته نمی‌شود.

# مدل دامنه اولیه بازار هنر V1

وضعیت: پیشنهادی و در انتظار تأیید معماری

این مدل conceptual است؛ نام tableها و جزئیات EF در Phase 3 نهایی می‌شوند.

## ۱ زبان مشترک دامنه

User Account: هویت ورود یک انسان؛ خریدار و فروشنده حساب جدا ندارند.

Seller Capability: مجوز عملی فروش که از verification تأییدشده و منقضی‌نشده به دست می‌آید؛ role نیست.

Artwork: هویت پایدار یک اثر فیزیکی یکتا و مالک فعلی آن.

Artwork Revision: snapshot نسخه‌بندی‌شده مشخصات، تصاویر و provenance که می‌تواند بررسی شود.

Review Case / Round: پرونده متعلق به Artwork است؛ هر دور تصمیم کارشناسی دقیقاً یک revision ثابت را بررسی می‌کند.

Marketplace Listing: aggregate عرضه قیمت ثابت؛ در Draft فقط Artwork/price را نگه می‌دارد و هنگام انتشار revision تأییدشده دقیق را pin می‌کند.

Reservation: حق موقت checkout روی listing؛ cart به‌تنهایی reservation نیست.

Order: تعهد خرید با snapshot تغییرناپذیر مبلغ، طرفین و نشانی حمل.

Payment Attempt: یک تلاش مستقل برای پرداخت یک Order؛ وضعیتش با Order یکی نیست.

## ۲ Aggregateها و مسئولیت‌ها

### Identity و Profiles

#### UserAccount

حساب و credentialهای ASP.NET Core Identity

وضعیت امنیتی، email/phone confirmation، lockout، MFA و security stamp

roleهای عملیاتی: User, Expert, Admin, SuperAdmin

Buyer و Seller role نیستند. buyer capability از ثبت‌نام و تکمیل contact policy و seller capability از verification به دست می‌آید.

#### UserProfile

نام نمایشی، اطلاعات تماس لازم، ترجیحات locale و اطلاعات عمومی فروشنده

collection آدرس‌های ذخیره‌شده متعلق به کاربر

PII فقط به اندازه نیاز V1 نگهداری می‌شود.

#### SellerVerificationCase

applicant، status، زمان ارسال/تصمیم/انقضا

verification documents با object key خصوصی

decision history شامل actor، reason و timestamp

هر تصمیم نهایی نسبت به version پرونده کنترل concurrency دارد.

SellerEligibility یک authorization guard/materialized summary با EligibilityVersion افزایشی است که از source-of-truth حساب و تاریخچه verification مشتق و در همان transaction تغییر آن‌ها به‌روز می‌شود؛ role نیست. هر disable/revoke/expire همراه version جدید، یک SellerEligibilityInvalidation/outbox work item append-only و پایدار با InvalidatedVersion می‌سازد؛ هر commercial snapshot با SnapshotVersion < InvalidatedVersion تحت آن invalidation است. reapproval نسخه جدیدی می‌سازد اما invalidation قبلی را پاک یا resolve نمی‌کند. resolution فقط با SellerEligibilityInvalidationResolution append-only و target-specific شامل actor/reason/evidence/audit مجاز است؛ reinstate/re-publish می‌تواند Listing را پس از resolution به نسخه جاری repin کند، اما snapshot immutable یک Order قدیمی را نوسازی ضمنی نمی‌کند.

### Catalog

#### Artwork

ArtworkId

CurrentOwnerUserId

شناسه پایدار/کد داخلی اثر

اطلاعات provenance سطح identity که با سیاست دقیق تعیین می‌شود

Artwork شامل price، listing status، bid یا auction status نیست.

#### ArtworkRevision

شماره version ترتیبی درون Artwork

CreatedByOwnerUserId برای بستن حق ویرایش Draft به مالک سازنده آن

title، artist attribution، description، category، year، medium/materials، dimensions و condition

reference تصاویر عمومی و اسناد خصوصی

lifecycle کاتالوگ: Draft، Frozen یا terminal Discarded با reason اجباری مانند Replaced/OwnershipChanged؛ approval/rejection متعلق به Review است، نه enum این entity

create/edit/submit revision از guard مشترک UserAccount/SellerEligibility → Artwork → ReviewCase عبور می‌کند؛ ReviewCase موجود/موردنیاز پس از Artwork و در submit همیشه در همین ترتیب دیده می‌شود. پس از lock، actor باید seller مجاز و Artwork.CurrentOwnerUserId باشد و برای edit/submit باید با CreatedByOwnerUserId Draft نیز برابر باشد. برای هر Artwork حداکثر یک revision mutable در Draft وجود دارد؛ partial unique index این invariant را پس از guard دامنه تضمین می‌کند. هنگام submit، revision با concurrency token از Draft به Frozen می‌رود و ایجاد/ادامه ReviewCase و round در همان transaction انجام می‌شود. تغییر بعدی با revision جدید است؛ mutation بی‌صدای نسخه‌ای که کارشناس دیده ممنوع است.

ArtworkAsset فقط به object تمیزِ promotion‌شده اشاره می‌کند و CleanObjectKey, Sha256, size/type و VersionId اختیاری را pin می‌کند؛ quarantine key هیچ‌گاه عضو revision نیست. promotion روی همان byte stream/version اسکن‌شده به یک key سرور-فقط و create-if-absent انجام می‌شود و revision فریز‌شده asset/hash را immutable نگه می‌دارد.

#### Artist

پروفایل مستقل و اختیاری برای نام استاندارد، biography، slug و اطلاعات عمومی

seller الزاماً artist نیست و artist الزاماً User Account ندارد.

هر ArtworkRevision یک ArtistId اختیاری و نام attribution snapshot دارد تا هم versioning دقیق بماند و هم آثار هنرمند ثبت‌نشده پشتیبانی شوند؛ Artwork این FK را تکرار نمی‌کند.

#### Category

taxonomy مدیریتی با نام/slug، وضعیت فعال و ترتیب نمایش

حذف category استفاده‌شده به deactivate تبدیل می‌شود.

### Expert Reviews

#### ReviewCase

متعلق به یک ArtworkId و workflow ارسال آن Artwork

submitter، assigned reviewer اختیاری و status پرونده

یک یا چند ReviewRound؛ هر round به ArtworkRevisionId ثابت خودش اشاره می‌کند.

conflict-of-interest policy: کارشناس صاحب/فروشنده اثر حق تصمیم‌گیری ندارد.

برای هر Artwork حداکثر یک ReviewCase non-terminal و در هر ReviewCase حداکثر یک ReviewRound در PendingReview مجاز است؛ partial unique indexها آخرین guard هستند. پس از ChangesRequested می‌توان زیر همان Artwork/ReviewCase lock یک Draft جدید ساخت و submit آن round بعدی همان case را باز می‌کند. دو submit هم‌زمان نمی‌توانند case/round رقیب بسازند: برنده Draft را freeze و round را ایجاد می‌کند و دیگری با concurrency/uniqueness conflict بدون side effect رد می‌شود.

#### ReviewRound

revision ثابت، reviewer، findings و evidence reference

decision: Approved, Rejected, ChangesRequested

دلیل برای rejection/change request اجباری است.

تصمیم ثبت‌شده append-only است و mutation نمی‌شود. اصلاح نگارشی فقط annotation ممیزی‌شده و بدون تغییر outcome است؛ خطای ماهوی با ReviewDecisionSupersession اصلاح می‌شود. supersession هرگز ReviewCase بسته را reopen نمی‌کند: زیر Artwork → ReviewCase، رکورد supersession، effective-status و واکنش محافظتی Listing/Order در یک transaction ثبت می‌شوند. اگر case non-terminal موجود است remediation به همان workflow پیوند می‌خورد؛ وگرنه case/round اصلاحی جدید روی revision فریز‌شده ساخته می‌شود. conflict یکتایی ناشی از submit هم‌زمان با reload/retry idempotent به case برنده attach می‌شود و حق ندارد ابطال approval یا safeguard را خنثی کند.

### Marketplace

#### MarketplaceListing

ArtworkId, SellerUserId و PublishedArtworkRevisionId اختیاری در Draft

SellerEligibilityVersionAtPublish که هنگام publish/reinstate/pin-swap معتبر بازنویسی می‌شود

Money شامل amount و currency

status مستقل listing

public timestamps، suspension/withdrawal reason و concurrency version

طبق workflow قطعی V1، seller پیش از submit اثر یک Listing در حالت Draft با price/currency می‌سازد؛ PublishedArtworkRevisionId در این مرحله null و خارج از اختیار مستقیم seller است. review هنری قیمت را تأیید نمی‌کند. use case انتشار، approval مؤثر revision را زیر lock دوباره بررسی و pin را همراه transition به Published در یک transaction ثبت می‌کند. pin برای Published/Reserved/Suspended/Sold/Completed اجباری است؛ Draft و Withdrawnای که هرگز publish نشده می‌توانند بدون pin باشند.

ساخت Draft از مسیر CreateMarketplaceDraft انجام می‌شود: UserAccount/SellerEligibility سپس Artwork قفل، CurrentOwnerUserId == SellerUserId و capability جاری revalidate و نبود Listing non-final زیر همان transaction بررسی می‌شود. در V2 نبود channel claim متعارض نیز لازم است؛ بنابراین pre-read قدیمی یا آزادشدن index پس از انتقال مالکیت به seller قبلی اجازه Draft stale نمی‌دهد.

یک اثر می‌تواند در طول عمر خود listingهای تاریخی متعدد داشته باشد، اما در V1 حداکثر یک listing non-final دارد. این invariant با partial unique index روی Draft, Published, Reserved, Suspended, Sold و یک use case متمرکز اجرا می‌شود. Sold تا انتقال صریح مالکیت lock را نگه می‌دارد و سپس به Completed می‌رود؛ بنابراین فروشنده قبلی در فاصله پرداخت تا انتقال مالکیت نمی‌تواند اثر را دوباره عرضه کند.

تمام مسیرهای ورود/بازگشت به Published—publish، reinstate و release پس از cancel/expiry—از CanPublishListingNow عبور می‌کنند: seller همان CurrentOwnerUserId، account و SellerEligibility معتبر، approval مؤثر همان PublishedArtworkRevisionId، نبود review/eligibility hold و سلامت constraint کانال. تعویض pin فقط برای revision تأییدشده، زیر همان guard و در Published/Suspended مجاز است؛ در Reserved/Sold ممنوع است.

checkout حق ندارد snapshot قدیمی Listing را با نسخه تازه Order «ترمیم» کند. زیر lock، هر Listing باید نسخه publish برابر نسخه جاری eligibility و فاقد invalidation حل‌نشده پوشاننده باشد؛ یک mismatch کل checkout چنداثری را بدون ایجاد Order/Reservation رد و Listingهای stale را همراه audit به Suspended می‌برد. فقط resolution صریح و reinstate/re-publish می‌تواند snapshot Listing را به نسخه جاری تغییر دهد.

### Orders

#### Cart

متعلق به یک buyer ثبت‌شده

فقط listingهای یک seller و یک currency

quantity همیشه ۱ و هر listing حداکثر یک‌بار

cart هیچ موجودی را نگه نمی‌دارد و guarantee قیمت/availability نیست.

#### Order

buyer و seller

OrderItemها با ArtworkId, ListingId, title/artist summary و PriceSnapshot

subtotal/total/currency سمت سرور

ShippingAddressSnapshot

order status، timestamps و version

SellerEligibilityVersionAtCheckout و eligibility/hold resolution state

ReservationExpiresAtUtc یکتا و immutable برای همه itemهای Order؛ مقدار از ساعت دیتابیس و TTL پیکربندی‌شده در checkout محاسبه می‌شود

V1 اجازه چند اثر از یک فروشنده در یک Order را می‌دهد. cart چندفروشنده‌ای، split order و settlement چندفروشنده‌ای خارج از scope است.

#### ListingReservation

OrderId, ListingId, ReservationToken؛ deadline و snapshot eligibility مستقل ندارد و هر دو را فقط از Order والد می‌گیرد

در همان transaction ایجاد Order، listing از Published به Reserved می‌رود.

release فقط در صورت تطبیق token/order و عدم payment application انجام می‌شود؛ مقصد Listing با CanPublishListingNow تعیین و در وجود hold/eligibility/ownership/approval نامعتبر Suspended می‌شود.

درستی expiry در payment/release/cancel و lazy read فقط با timestamp دیتابیس در برابر Order.ReservationExpiresAtUtc بررسی می‌شود؛ schema اصلاً deadline فرزند ندارد تا اختلاف itemها ممکن شود. برای usability، یک BackgroundService درون همان monolith Orderهای candidate را بدون lock پایدار در batch کوچک پیدا و seller/همه Artworkهای هر Order را استخراج می‌کند. سپس UserAccount/SellerEligibility guard و همه Artwork guardهای مرتب را می‌گیرد (SKIP LOCKED فقط روی این guard prefix)؛ اگر هر guard لازم گرفته نشد، کل transaction بدون mutation skip می‌شود. پس از آن Review/Listing/Order قفل، deadline یکتای Order و همه reservationها/holdها دوباره خوانده و کل Order all-or-nothing terminal می‌شود. eligibility مفقود/نامعتبر یا هر hold مقصد Listing را Suspended می‌کند؛ هیچ Order چنداثری جزئی release نمی‌شود.

#### OwnershipTransfer

OrderId, OrderItemId, ArtworkId, ListingId, OrderPaymentApplicationId

FromUserId, ToUserId, trigger/evidence مصوب، idempotency key و زمان UTC

unique constraint روی OrderItemId و ListingId برای این فروش

پیش از درج باید Order/Item/Listing/Artwork دقیقاً به هم تعلق داشته باشند، Order همان payment application مؤثر را داشته باشد، Listing در Sold باشد، Artwork.CurrentOwnerUserId == Listing.SellerUserId == Order.SellerUserId و ToUserId == Order.BuyerUserId باشد. درج transfer، terminal کردن Draftهای mutable ساخته مالک قبلی به Discarded(reason=OwnershipChanged)، withdraw کردن ReviewCase/round بازِ submitter قبلی با همان reason و audit، تغییر owner و Sold → Completed اتمیک و retry آن idempotent است؛ وجود hold آن را fail-closed متوقف می‌کند. revision فریز/منتشرشده و تصمیم‌های بسته‌شده تاریخچه immutable می‌مانند، اما مالک جدید draft یا حق ویرایش/ادامه review قبلی را به ارث نمی‌برد و برای تغییر باید revision/submission جدید بسازد.

### Payments

#### PaymentAttempt

Order، provider key، provider transaction id و idempotency key

amount/currency مورد انتظار

request/verification timestamps و وضعیت مستقل؛ وضعیت جاری projection رویدادهای provider است

payload حساس raw ذخیره یا log نمی‌شود؛ فقط داده لازم و redacted نگهداری می‌شود.

PaymentProviderEvent هر outcome تأییدشده provider را append-only و مستقل از اثر آن بر Order ثبت می‌کند. رویداد موفق پس از verification یک VerifiedPaymentReceipt با شناسه مستقل، PaymentAttemptId، SourceProviderEventId و provider transaction reference می‌سازد. یک Order می‌تواند چند attempt و حتی، در حالت خطا، چند receipt واقعی داشته باشد؛ هیچ receipt معتبر برای حفظ invariant حذف یا به failure تبدیل نمی‌شود. یکتایی (ProviderKey, ProviderTransactionId) برای receipt و (ProviderKey, EventId) برای event فقط replay/duplicate را مهار می‌کند.

#### OrderPaymentApplication

اتصال دقیق یک VerifiedPaymentReceiptId موفق به اثر کسب‌وکاری روی Order؛ PaymentAttemptId فقط trace کمکی و قابل استخراج است

unique constraint روی OrderId و نیز روی VerifiedPaymentReceiptId

زمان، actor/system source و audit reference

برای هر Order حداکثر یک OrderPaymentApplication ساخته می‌شود. success به‌موقع فقط در transactionی که این رکورد را می‌سازد می‌تواند Order را Confirmed و listingها را Sold کند. دریافت دوم یا late success به‌طور کامل ثبت و وارد PaymentReconciliationCase می‌شود، اما خودکار به Order/Listing اعمال نمی‌شود. callback باید امضا/secret، freshness، replay، amount، currency، order reference و merchant account را کنترل و در صورت قابلیت provider به‌صورت server-to-server verify کند. success page مرورگر هیچ transition مالی ایجاد نمی‌کند.

الگوریتم persistence پس از verification: IDهای لازم ابتدا فقط برای برنامه lock خوانده می‌شوند؛ در transaction کوتاه، UserAccount/SellerEligibility و سپس Artwork/Review/Listing/Order طبق ترتیب سراسری قفل و state دوباره validate می‌شود. آنگاه event/receipt به‌شکل idempotent ثبت و دقیقاً یکی از مسیرهای application یا reconciliation انتخاب می‌شود. deadline Order با ساعت دیتابیس و نیز SellerEligibilityVersionAtPublish تک‌تک Listingها، SellerEligibilityVersionAtCheckout Order، برابری این snapshotها با نسخه جاری و نبود invalidation حل‌نشده پوشاننده همگی بررسی می‌شوند. هر mismatch/expiry application را fail-closed رد می‌کند، اما receipt معتبر را به reconciliation می‌برد. receiptهای متفاوت روی یک Order با همین guardها سریال می‌شوند؛ callback پیش از commit موفق acknowledge نمی‌شود.

### Administration و Audit

#### SiteContentEntry

محتوای محدود و شناسه‌دار مانند banner و صفحه اطلاعاتی، با locale، draft/published state و version

انتشار فقط از use case مدیریتی مجاز و auditable است.

این aggregate برای CMS عمومی یا page builder طراحی نمی‌شود.

#### AuditEntry

actor، action، target type/id، زمان UTC، reason، correlation id و metadata کمینه/غیرحساس

append-only در سطح Application و قابل فیلتر برای Backoffice؛ credential مسیر writer در حد امکان حق UPDATE/DELETE ندارد.

password، token، سند یا PII کامل در metadata قرار نمی‌گیرد.

این مدل به‌تنهایی storage را WORM/tamper-proof نمی‌کند. اگر الزام حقوقی چنین تضمینی داشته باشد، export امضاشده یا sink خارجی تغییرناپذیر همراه با retention policy لازم است.

## ۳ ER مقدماتی

نمای خوانای نمودار

| موجودیت مبدا | رابطه | موجودیت مقصد | معنا |
| --- | --- | --- | --- |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--¦¦ | USER_PROFILE | has |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | SAVED_ADDRESS | owns |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | SELLER_VERIFICATION_CASE | submits |
| SELLER_VERIFICATION_CASE | ¦¦--o{ | VERIFICATION_DOCUMENT | includes |
| SELLER_VERIFICATION_CASE | ¦¦--o{ | VERIFICATION_DECISION | records |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--¦¦ | SELLER_ELIGIBILITY | guarded_by |
| SELLER_ELIGIBILITY | ¦¦--o{ | SELLER_ELIGIBILITY_INVALIDATION | invalidates_at_version |
| SELLER_ELIGIBILITY_INVALIDATION | ¦¦--o{ | SELLER_ELIGIBILITY_INVALIDATION_RESOLUTION | resolves_per_target |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | ARTWORK | owns |
| ARTIST | o¦--o{ | ARTWORK_REVISION | attributed_to |
| ARTWORK | ¦¦--¦{ | ARTWORK_REVISION | versions |
| ARTWORK_REVISION | ¦¦--o{ | ARTWORK_ASSET | references |
| CATEGORY | ¦¦--o{ | ARTWORK_REVISION | classifies |
| ARTWORK | ¦¦--o{ | REVIEW_CASE | receives |
| REVIEW_CASE | ¦¦--¦{ | REVIEW_ROUND | contains |
| ARTWORK_REVISION | ¦¦--o{ | REVIEW_ROUND | evaluated_in |
| REVIEW_ROUND | ¦¦--o{ | REVIEW_FINDING | records |
| ARTWORK | ¦¦--o{ | MARKETPLACE_LISTING | offered_as |
| ARTWORK_REVISION | o¦--o{ | MARKETPLACE_LISTING | published_pin |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | MARKETPLACE_LISTING | sells |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | CART | owns |
| CART | ¦¦--o{ | CART_ITEM | contains |
| MARKETPLACE_LISTING | ¦¦--o{ | CART_ITEM | references |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | ORDER | buys |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | ORDER | sells |
| ORDER | ¦¦--¦{ | ORDER_ITEM | contains |
| MARKETPLACE_LISTING | ¦¦--o{ | ORDER_ITEM | source |
| ORDER_ITEM | ¦¦--o¦ | OWNERSHIP_TRANSFER | transfers_once |
| ARTWORK | ¦¦--o{ | OWNERSHIP_TRANSFER | changes_owner |
| ORDER_PAYMENT_APPLICATION | ¦¦--o{ | OWNERSHIP_TRANSFER | authorizes |
| ORDER | ¦¦--o{ | LISTING_RESERVATION | holds |
| MARKETPLACE_LISTING | ¦¦--o{ | LISTING_RESERVATION | reserved_by |
| ORDER | ¦¦--o{ | PAYMENT_ATTEMPT | attempts |
| PAYMENT_ATTEMPT | ¦¦--o{ | PAYMENT_PROVIDER_EVENT | records |
| PAYMENT_ATTEMPT | ¦¦--o{ | VERIFIED_PAYMENT_RECEIPT | verifies |
| PAYMENT_PROVIDER_EVENT | ¦¦--o¦ | VERIFIED_PAYMENT_RECEIPT | proves |
| ORDER | ¦¦--o¦ | ORDER_PAYMENT_APPLICATION | applies_at_most_one |
| VERIFIED_PAYMENT_RECEIPT | ¦¦--o¦ | ORDER_PAYMENT_APPLICATION | applied_from |
| VERIFIED_PAYMENT_RECEIPT | ¦¦--o¦ | PAYMENT_RECONCILIATION_CASE | reconciles |
| USER_ACCOUNT | ¦¦--o{ | AUDIT_ENTRY | acts |

رابطه‌های cross-module با ID/FK قابل اعمال‌اند، اما Domain navigation و query مستقیم جدول ماژول دیگر مجاز نیست.

## ۴ state machineها

### summary قابلیت فروشنده

نمای خوانای نمودار

| وضعیت مبدا | رویداد | وضعیت مقصد |
| --- | --- | --- |
| آغاز |  | NotSubmitted |
| NotSubmitted | Submit | Pending |
| Pending | SellerVerification.Decide | Approved |
| Pending | SellerVerification.Decide | Rejected |
| Pending | SellerVerification.Decide | ChangesRequested |
| ChangesRequested | Resubmit | Pending |
| Approved | Expiry reached | Expired |
| Approved | Revoke with reason | Revoked |
| Rejected | New application | Pending |
| Revoked | New application | Pending |
| Expired | Reverify | Pending |

این نمودار summary مشتق‌شده کاربر است، نه lifecycle یک پرونده mutable. هر درخواست جدید یک SellerVerificationCase جدید یا submission version جدید طبق policy می‌سازد و caseهای Rejected/Revoked تاریخی بازنویسی نمی‌شوند. Approved بودن role ایجاد نمی‌کند؛ policy در زمان عملیات، decision جاری و expiry را بررسی می‌کند.

### revision اثر

نمای خوانای نمودار

| وضعیت مبدا | رویداد | وضعیت مقصد |
| --- | --- | --- |
| آغاز |  | Draft |
| Draft | Submit | Frozen |
| Draft | Replace / ownership change | Discarded |

Revision ارسال‌شده immutable می‌ماند. outcome review در aggregate جدا ثبت می‌شود.

### review اثر

نمای خوانای نمودار

| وضعیت مبدا | رویداد | وضعیت مقصد |
| --- | --- | --- |
| آغاز |  | PendingReview |
| PendingReview | Reviews.Decide | Approved |
| PendingReview | Reviews.Decide | ChangesRequested |
| PendingReview | Reviews.Decide | Rejected |
| PendingReview | OwnershipChanged | Withdrawn |
| ChangesRequested | New frozen revision / round | PendingReview |
| ChangesRequested | OwnershipChanged | Withdrawn |
| Approved | Supersede + safeguards | ReapprovalRequired |
| Rejected | Supersede material error | ReapprovalRequired |
| ReapprovalRequired | Attach/create remediation round | PendingReview |
| Withdrawn |  | پایان |

این نمودار outcome مؤثر بررسی برای یک revision/مسیر انتشار را نشان می‌دهد، نه lifecycle قابل‌بازشدن یک ReviewCase تاریخی. هر round به revision ثابت خودش اشاره می‌کند و outcome هر revision از آخرین decision non-superseded زنجیره همان revision به‌دست می‌آید؛ ارسال revision جدید approval revision قبلی را خودکار باطل نمی‌کند. LatestApprovedRevision فقط read model بازسازی‌پذیر میان revisionهای دارای approval مؤثر است و state مستقل در Catalog محسوب نمی‌شود. اگر هنگام supersession workflow دیگری از قبل PendingReview باشد، همان workflow remediation را می‌گیرد ولی approval revision هدف فوراً نامعتبر و Listing pin‌شده به آن محافظت می‌شود؛ case بسته قدیمی هرگز reopen نمی‌شود. ابطال approval بدون واکنش محافظتی state-specific و اتمیک برای Listing/Order وابسته مجاز نیست.

انتقال مالکیت، ReviewCase/round بازِ ایجادشده توسط مالک قبلی را با status Withdrawn و reason ممیزی‌شده OwnershipChanged می‌بندد. revision فریز‌شده حذف یا بازنویسی نمی‌شود و approval/pin تاریخی معتبر برای نمایش فروش انجام‌شده باقی می‌ماند؛ این تاریخچه به مالک جدید حق edit/resume نمی‌دهد.

### listing بازار قیمت ثابت

نمای خوانای نمودار

| وضعیت مبدا | رویداد | وضعیت مقصد |
| --- | --- | --- |
| آغاز |  | Draft |
| Draft | Atomically pin effective approved revision | Published |
| Draft | Withdraw | Withdrawn |
| Published | Atomic checkout | Reserved |
| Published | Seller withdraws | Withdrawn |
| Published | Listings.Moderate | Suspended |
| Reserved | Payment verified | Sold |
| Reserved | Safe release via CanPublishListingNow | Published |
| Reserved | Release when eligibility/approval fails | Suspended |
| Suspended | Reinstate via CanPublishListingNow | Published |
| Suspended | Close permanently | Withdrawn |
| Sold | Ownership transfer + close | Completed |

Suspended و Sold تا تعیین تکلیف lock را نگه می‌دارند؛ عرضه دیگری برای همان Artwork نباید فعال شود. trigger حقوقی انتقال مالکیت هنوز تصمیم باز است، اما آزادسازی lock فقط همراه تغییر صریح owner و Sold → Completed در یک transaction رخ می‌دهد.

ابطال ماهوی approval، stateهای تجاری را جعل یا عقب‌گرد نمی‌دهد: Draft در همان state می‌ماند ولی دیگر قابل publish نیست؛ Published → Suspended اتمیک است؛ برای Reserved یک ReviewIntegrityHold روی Order/Reservation ثبت و اعمال پرداخت/فروش خودکار مسدود می‌شود؛ expiry/cancel می‌تواند Order و Reservation را terminal کند ولی Listing فقط Suspended می‌شود و hold/incident را نگه می‌دارد؛ برای Sold fulfillment/ownership-transfer hold و refund/legal case لازم است؛ Withdrawn/Completed تغییر state نمی‌دهند و فقط incident/audit می‌گیرند. default بدون auto-sale/auto-republish/auto-unlock است.

ابطال/انقضای seller verification یا disable شدن account نیز fail-safe است: invalidation work item و version جدید ابتدا durable می‌شوند؛ Draft منتشر نمی‌شود؛ Published به‌صورت idempotent Suspended می‌شود؛ Reserved یک SellerEligibilityHold می‌گیرد و هنگام cancel/expiry فقط به Suspended آزاد می‌شود؛ Sold یک fulfillment/ownership-transfer hold و incident می‌گیرد؛ final stateها فقط audit می‌شوند. mismatch snapshot با هر version بعدی تا resolution صریح معتبر نمی‌شود، پس worker crash یا reapproval سریع پنجره فروش ایجاد نمی‌کند.

### سفارش

نمای خوانای نمودار

| وضعیت مبدا | رویداد | وضعیت مقصد |
| --- | --- | --- |
| آغاز |  | AwaitingPayment |
| AwaitingPayment | Verified payment | Confirmed |
| AwaitingPayment | Reservation expires | PaymentExpired |
| AwaitingPayment | Buyer/admin cancels | Cancelled |
| Confirmed | Seller accepts fulfillment | Processing |
| Processing | Tracking recorded | Shipped |
| Shipped | Delivery confirmed | Delivered |

تا پیش از تصویب refund/cancellation policy، Order پرداخت‌شده transition مستقیم به Cancelled ندارد. رخداد استثنایی فقط case مدیریتی قابل ممیزی می‌سازد و state مالی را جعل نمی‌کند.

### پرداخت

نمای خوانای نمودار

| وضعیت مبدا | رویداد | وضعیت مقصد |
| --- | --- | --- |
| آغاز |  | Created |
| Created | Initiate | PendingProvider |
| PendingProvider | Verified receipt | ProviderSucceeded |
| PendingProvider | Verified failure | Failed |
| PendingProvider | Timeout | Expired |
| Created | Abort before initiation | Cancelled |
| Failed | Verified late receipt | ProviderSucceeded |
| Expired | Verified late receipt | ProviderSucceeded |

ProviderSucceeded واقعیت دریافت وجه است، نه مجوز ضمنی fulfillment. در مسیر به‌موقع، ایجاد یکتای OrderPaymentApplication و transitionهای Order/Listing در یک transaction انجام می‌شود. late success یا دریافت اضافه PaymentReconciliationCase می‌سازد و Order/Listing را خودکار به فروش موفق تبدیل نمی‌کند. callback تکراری همان event/receipt side effect دوم ایجاد نمی‌کند، اما receipt واقعاً متفاوت حذف نمی‌شود.

## ۵ invariantهای غیرقابل مذاکره

۱  یک حساب می‌تواند هم buyer و هم seller باشد؛ seller capability از verification معتبر می‌آید.

۲  در V1 فروشنده باید مالک فعلی اثر باشد؛ consignment نیازمند تصمیم محصولی جداست.

۳  هر transition به Published و هر revision-pin swap فقط زیر CanPublishListingNow و commercial guard، برای owner دارای account/seller eligibility معتبر و همان revision تأییدشده مجاز است.

۴  price مثبت و settlement currency پیکربندی‌شده است و فقط در Listing/Order snapshot قرار می‌گیرد، نه Artwork؛ display unit/conversion جداست.

۵  ویرایش اطلاعات قابل‌اعتماد/عمومی اثر revision و review جدید می‌خواهد؛ listing فعلی محتوای تأییدشده قبلی را نشان می‌دهد تا تعویض صریح انجام شود.

۶  در V1 برای هر Artwork حداکثر یک Listing non-final در حالت Draft, Published, Reserved, Suspended یا Sold وجود دارد؛ فقط Withdrawn/Completed lock را آزاد می‌کنند.

۷  listing رزروشده فقط توسط همان Order و reservation token قابل آزادسازی/فروش است.

۸  seller نمی‌تواند listing خود را بخرد.

۹  checkout به policy صریح CanCheckout نیاز دارد: account فعال، contactهای مصوب و shipping address کامل؛ سپس همه قیمت‌ها و availability از سرور بازخوانی می‌شوند و داده cart معتبر نهایی نیست.

۱۰  رزرو listing و ایجاد Order در یک transaction هستند؛ موفقیت یکی بدون دیگری مجاز نیست.

۱۱  فقط verification سمت سرور از provider می‌تواند receipt موفق ثبت کند؛ فقط ایجاد اتمیک OrderPaymentApplication می‌تواند Order را Confirmed کند.

۱۲  idempotency key، provider transaction id و callback event id برای scope مربوط یکتا هستند؛ receiptهای واقعی همگی ثبت می‌شوند، اما هر Order حداکثر یک OrderPaymentApplication دارد.

۱۳  document خصوصی هیچ public URL پایدار ندارد و endpoint دانلود ownership/role را بررسی می‌کند.

۱۴  Expert حق بررسی اثر خودش را ندارد.

۱۵  دلیل برای reject، request changes، suspend، revoke و privilege change اجباری است.

۱۶  همه عملیات حساس audit می‌شوند و زمان در storage UTC است.

۱۷  manual cancel/expiry، Order و همه Reservation/Listingهایش را all-or-nothing می‌بندد؛ مقصد هر Listing فقط با policy جاری و eligibility snapshot/version سازگار Published و در غیر این صورت Suspended است.

۱۸  هر OrderItem حداکثر یک OwnershipTransfer دارد؛ from/to و Artwork/Listing/Order/payment application باید دقیقاً مطابق snapshot و owner جاری باشند.

۱۹  ReservationExpiresAtUtc و SellerEligibilityVersionAtCheckout فقط روی Order نگهداری می‌شوند؛ Reservation فرزند هیچ deadline/version مستقلی ندارد و همه itemها در یک لحظه و با یک نسخه ارزیابی می‌شوند.

۲۰  یک mismatch eligibility در هر Listing، کل checkout را پیش از ساخت Order/Reservation رد می‌کند؛ Listing قدیمی با audit Suspended می‌شود و reapproval به‌تنهایی آن را احیا نمی‌کند.

۲۱  create/edit/submit revision فقط برای owner/capability جاری زیر Artwork lock مجاز است؛ انتقال مالکیت Draft mutable و review باز مالک قبلی را اتمیک terminal می‌کند و آن‌ها را به مالک جدید واگذار نمی‌کند.

۲۲  برای هر Artwork فقط یک Draft mutable، یک ReviewCase non-terminal و برای هر case فقط یک round PendingReview مجاز است؛ submit هم‌زمان دقیقاً یک برنده دارد.

۲۳  supersession تصمیم همیشه append-only است و case تاریخی را reopen نمی‌کند؛ race با submit باید به case فعال برنده attach/retry شود و هیچ unique conflict نباید safeguard ابطال approval را حذف کند.

## ۶ مرزهای transaction حیاتی

| Use case | عملیات اتمیک |
| --- | --- |
| Create/edit/submit artwork revision | lock User/SellerEligibility → Artwork → ReviewCase + revalidate owner/capability، CreatedByOwnerUserId و نبود Draft/case/round رقیب؛ در submit، transition شرطی Draft→Frozen + بازکردن case/round یکتا + audit |
| Expert decision/supersession | lock Artwork → ReviewCase + optimistic check + append decision/supersession + update effective status + attach/create remediation workflow بدون reopen case بسته + واکنش محافظتی state-specific برای Listing/Order + audit؛ unique/serialization conflict با reload/retry idempotent |
| Seller/account invalidation | تغییر canonical SellerEligibility/version + درج durable invalidation/outbox + revoke session لازم؛ سپس suspension/holdهای state-specific idempotent، بدون حذف marker در reapproval |
| Create listing Draft | lock User/SellerEligibility → Artwork + revalidate owner/capability/channel + بررسی نبود listing non-final + insert Draft |
| Publish/reinstate/revision swap | CanPublishListingNow + بررسی owner/eligibility/effective approval/hold + snapshot نسخه eligibility + pin مجاز + transition/constraint |
| Checkout | lock User/eligibility و Artworkهای مرتب + lock listingها + الزام current/valid eligibility، تطبیق snapshot همه Listingها و نبود invalidation حل‌نشده؛ mismatch کل checkout را بدون Order/Reservation رد و staleها را Suspended می‌کند؛ در موفقیت نسخه و deadline یکتا فقط روی Order snapshot و reservationها all-or-nothing ساخته می‌شوند |
| Payment verification | lock/revalidation طبق ترتیب User/SellerEligibility → Artwork → Review → Listing → Order + کنترل deadline Order و snapshotهای Order/همه Listingها، سپس ثبت idempotent event/receipt و یکی از دو مسیر: ایجاد یکتای OrderPaymentApplication + Order transition + listing Sold، یا حفظ receipt اضافه/دیرهنگام + reconciliation؛ همه همراه audit و retry امن conflict |
| Manual cancel | زیر guard: AwaitingPayment → Cancelled + terminal کردن همه reservationها + transition همه listingها به Published یا Suspended طبق policy جاری، all-or-nothing |
| Ownership transfer | درج یکتای OwnershipTransfer با پیوند exact OrderItem/Listing/Artwork/payment + کنترل from/to/hold + terminal کردن Draft/review باز مالک قبلی + تغییر owner + Sold → Completed، با trigger حقوقی مصوب |
| Reservation expiry | candidate بر پایه deadline یکتای Order + گرفتن SellerEligibility و همه Artwork guardهای مرتب (SKIP LOCKED فقط guard prefix؛ count ناقص = no-op/rollback) + revalidation hold/token/version + terminal کردن all-or-nothing؛ Listing واجد policy Published و Listing held/ineligible Suspended |

ارسال notification بعد از commit انجام می‌شود. failure اعلان نتیجه مالی یا review ثبت‌شده را rollback نمی‌کند.

برای جلوگیری از race، مسیرهای cross-module از ترتیب UserAccount/SellerEligibility (UserId مرتب، اگر لازم) → Artwork (ArtworkId مرتب) → ReviewCase → MarketplaceListing → Order → Payment records پیروی می‌کنند. این قاعده create/edit/submit revision، create Listing Draft، supersession، eligibility invalidation/resolution، publish/reinstate، revision swap، checkout، expiry، manual cancel/release، callback و ownership transfer را پوشش می‌دهد. lookup اولیه فقط برنامه lock می‌سازد و authorization/ownership/eligibility/approval/hold پس از lock دوباره بررسی می‌شود. retry deadlock/serialization محدود، idempotent و قابل مشاهده است.

## ۷ سیاست ویرایش بعد از تأیید

پیشنهاد امن V1:

title، artist، category، year، medium، dimensions، condition، description، تصاویر و provenance هر تغییری داشته باشند، revision و review جدید لازم است.

price جزو review هنری نیست و با ruleهای Marketplace قابل تغییر است؛ تغییر قیمت listing رزروشده ممنوع است.

اطلاعات صرفاً عملیاتی مانند internal note عمومی نیست و review مجدد نمی‌خواهد، ولی authorization و audit خودش را دارد.

listing منتشرشده به PublishedArtworkRevisionId pin می‌شود. revision جدید تا تأیید و عملیات صریح و اتمیک «تعویض نسخه منتشرشده» روی صفحه عمومی دیده نمی‌شود؛ swap فقط در Published/Suspended و با CanPublishListingNow مجاز و در Reserved/Sold ممنوع است.

## ۸ پرسش‌های دامنه‌ای باز

انتقال مالکیت حقوقی در پرداخت، تحویل به حمل‌کننده یا تحویل نهایی رخ می‌دهد؟

فروش وکالتی/نمایندگی مجاز است یا فقط مالک اثر؟

آیا تأیید چند کارشناس یا assignment اجباری نیاز است؟

تعریف حقوقی categoryهای اثر و مدارک اصالت چیست؟

cancellation، return، dispute و refund پس از پرداخت چه policy دارند؟

shipping fee و مسئول fulfillment چگونه محاسبه می‌شود؟

مدت reservation و رفتار پرداخت موفق دیرهنگام چیست؟

retention و حق حذف verification/provenance documents چقدر است؟

# برنامه پیاده‌سازی V1 و معیارهای پذیرش

اجرای پروژه مرحله‌ای است. پایان هر فاز با گزارش فارسی، build/test واقعی، روش بررسی دستی و توقف برای تأیید کاربر همراه است.

## قواعد مشترک همه فازها

پیش از شروع coding هر فاز، یک mini-plan فارسی برای تأیید ارائه می‌شود که هدف، فهرست دقیق فایل‌ها/ماژول‌ها، تصمیم‌های معماری و فرض‌های همان فاز را مشخص می‌کند. پس از اجرا، گزارش باید command و نتیجه واقعی build/test، محدودیت‌ها، خلاصه فایل‌های تغییرکرده، روش بررسی دستی و یادداشت آموزشی Next.js/TypeScript را ثبت کند؛ سپس کار متوقف می‌شود.

هر فاز فقط وقتی Done است که:

scope همان فاز کامل و خارج از scope وارد نشده باشد.

پروژه‌های تحت تأثیر build شوند و تست‌های مرتبط پاس شوند؛ failure مستند هرگز پنهان نشود.

authorization سمت Backend، validation و failure pathهای حیاتی تست شوند.

مستندات progress.md, learning-notes.md, known-issues.md و ADR مرتبط به‌روز شوند.

UIهای جدید RTL، responsive و keyboard-accessible بررسی شوند.

migration و configuration قابل تکرار باشند و secret واقعی commit نشود.

قابلیت جدید از UI/API موردنظر قابل دسترسی باشد.

راهنمای بررسی دستی، command/result واقعی، فایل‌های تغییرکرده و محدودیت‌های واقعی تحویل داده شود.

همه مشکل‌های بحرانی شناخته‌شده گزارش شوند؛ هیچ مورد امنیت/یکپارچگی داده پنهان نماند.

در هر فاز guard خودکار/بازبینی شود که هیچ schema/table/endpoint/UI/job/enum مربوط به Auction یا verification سطح ۳ ساخته نشده است.

برای آغاز فاز بعد تأیید صریح کاربر دریافت شود.

### نقشه اولیه فایل ماژول هر فاز

این نقشه در mini-plan ابتدای هر فاز به فایل‌های دقیق تبدیل می‌شود:

| فاز | مسیرها/ماژول‌های اصلی |
| --- | --- |
| 1 | root build/config، همه projectهای Backend، Frontend/PublicWeb, Frontend/Backoffice, test skeletonها، deploy/, CI |
| 2 | Modules/Identity, Modules/Profiles, API auth/account، Public auth/account routes، Backoffice auth/verification، integration/security tests |
| 3 | Modules/Catalog, Marketplace Draft، storage adapters، Public seller artwork forms و My Artworks، upload/IDOR tests |
| 4 | Modules/Reviews, audit/notification adapters، Backoffice review queue/details، workflow/concurrency tests |
| 5 | Catalog/Marketplace public queries، Public gallery/detail/category/artist و My Listings، SEO/UI tests |
| 6 | Modules/Orders, cart/checkout/reservation، Public My Orders/details، concurrency/expiry tests |
| 7 | Modules/Payments, provider contracts، Fake adapter، callback/reconciliation endpoints، idempotency tests |
| 8 | Modules/Administration, Backoffice dashboards/management/content/audit، shared design tokens و accessibility/RTL tests |
| 9 | E2E/security/performance suites، deployment/migration/backup runbooks و readiness docs |

## فاز ۰ نیازمندی ها و معماری

### هدف

تثبیت scope، مرزها، مدل دامنه، راهبرد امنیت و مسیر V2 بدون نوشتن production code.

### خروجی‌ها

docs/architecture.md

docs/domain-model.md

docs/v2-readiness.md

docs/implementation-plan.md

ADRهای اولیه در docs/decisions/

docs/progress.md, docs/learning-notes.md, docs/known-issues.md

### معیار پذیرش

V1 و out-of-scope V2 صریح‌اند.

ماژول‌ها و dependency rule تعریف شده‌اند.

ER و state machineهای اولیه وجود دارند.

OIDC/BFF، CSRF، policy و admin hardening توضیح داده شده‌اند.

invariant جلوگیری از double-sell و مسیر channel exclusivity V2 مشخص است.

تصمیم‌های باز، زمان تصمیم و ریسک آن‌ها ثبت شده‌اند.

### بررسی دستی

مرور همه diagramها و تأیید شش ADR اولیه. در این فاز build کاربردی انتظار نمی‌رود، چون solution فعلی پروژه‌ای ندارد.

### توقف

Phase 0 پس از تحویل اسناد در وضعیت «در انتظار تأیید» می‌ماند. Phase 1 خودکار آغاز نمی‌شود.

## فاز ۱ پایه راهکار

### هدف

ایجاد اسکلت قابل build/start برای Backend، Public Web و Backoffice همراه با PostgreSQL، storage محلی، health، logging، CI و تست پایه.

### فایل‌ها و ماژول‌های برنامه‌ریزی‌شده

global.json, Directory.Build.props, Directory.Packages.props, .editorconfig

پروژه‌های Domain, Application, Infrastructure, Contracts, Api

src/Frontend/PublicWeb با Next.js App Router/TypeScript/Tailwind/shadcn پایه

src/Frontend/Backoffice با Blazor Web App / Interactive Server

test projectهای Unit, Integration, Architecture و frontend

deploy/docker-compose.yml, Dockerfileهای مستقل و .env.example

PostgreSQL و یک S3-compatible local implementation انتخاب‌شده با بررسی license/provenance/patching و image digest pin‌شده

Serilog JSON، Problem Details، OpenAPI، liveness/readiness

baseline rate limiting middleware و policyهای پایه قابل تنظیم

.github/workflows/ci.yml

### تصمیم‌های مهم قبل از اجرا

ریشه نهایی repository و نام solution/product

نسخه دقیق .NET 10 patch، Node، Next.js و packageها پس از compatibility spike

ارتقای Node 20 EOL به یک خط LTS پشتیبانی‌شده و انتخاب local S3 implementation

topology اولیه دامنه‌ها و reverse proxy

strategy migration در startup در برابر job کنترل‌شده deployment

### معیار پذیرش

از clone تمیز، restore/build هر سه deployable موفق است.

API، Next.js و Blazor مستقل start می‌شوند.

readiness واقعاً PostgreSQL و dependency ضروری را بررسی می‌کند؛ liveness به سرویس خارجی وابسته نیست.

docker compose config و full stack محلی موفق‌اند.

Architecture Tests dependencyهای Clean Architecture را enforce می‌کنند.

Testcontainers یک migration/connection smoke test واقعی PostgreSQL اجرا می‌کند.

config لازم fail-fast است و هیچ secret واقعی در repository نیست.

CI شامل restore، build، typecheck/test و artifact/log قابل فهم است.

drift میان OpenAPI و client/typeهای تولیدشده Public/Backoffice در CI تشخیص داده شود.

baseline rate limit فعال باشد و endpoint-specific policy در فاز قابلیت مربوط تکمیل شود.

هیچ type، route، table یا job مربوط به Auction ایجاد نشده است.

### بررسی دستی

بازکردن OpenAPI و health endpoints

مشاهده home حداقلی RTL در Public Web و login placeholder در Backoffice

توقف/راه‌اندازی PostgreSQL برای دیدن readiness صحیح

### نکته آموزشی

ساختار App Router، نقش layout.tsx/page.tsx، مرز Server/Client Component و تفاوت build-time/runtime environment توضیح داده می‌شود.

## فاز ۲ هویت و پروفایل کاربران

### هدف

حساب واحد، OIDC/BFF session، role/policy، profile، verification فروشنده و دسترسی امن Backoffice.

### scope پیاده‌سازی

ASP.NET Core Identity و OpenIddict یا IdP جایگزینِ تأییدشده

Authorization Code + PKCE برای Next.js و Blazor

sessionهای server-side مستقل و cookieهای host-only

auth-host UI برای register/login/logout/email confirmation/recovery/MFA و entry/return routeهای Public

reference token یا راهبرد JWT کوتاه‌عمر مصوب، rotation/reuse detection/revocation و key lifecycle

صفحات account، profile، saved address و SellerVerificationCase

role، verification status و permission policyهای جدا

summary canonical و versionدار SellerEligibility، durable append-only invalidation/outbox و resolution ممیزی‌شده

MFA اجباری staff، lockout/rate limiting و audit امنیتی اولیه

anti-CSRF برای mutationهای BFF/cookie-based

endpoint/UI حداقلی seller onboarding و Backoffice verification

### معیار پذیرش

register/login/logout end-to-end برای Public و login/MFA برای Backoffice کار کند.

هیچ access/refresh token در DOM، Web Storage یا cookie قابل خواندن JavaScript وجود نداشته باشد.

cookie عمومی در Admin/API و cookie Admin در Public/API قابل استفاده نباشد.

تست Set-Cookie ثابت کند هر cookie نشست Secure, HttpOnly, SameSite=Lax, Path=/ و بدون Domain است؛ نام/namespace و store/credential نشست Public و Backoffice مستقل باشند.

session id پس از login موفق، recovery و step-up/تغییر privilege چرخانده شود و مقدار قبلی قابل reuse نباشد.

sessionهای server-side PostgreSQL پس از restart سرویس معتبرِ مورد انتظار بمانند و یک تست دو replica خواندن/ابطال مشترک را ثابت کند.

نبود یا unreadable بودن signing/encryption key باعث fail-closed شدن startup/flow شود و هیچ کلید موقت ناخواسته ساخته نشود.

cookie فقط raw handle تصادفی پرآنتروپی را حمل کند؛ DB فقط HMAC/hash آن را داشته باشد و raw handle در DB/log پیدا نشود. outage/timeout/lookup/decrypt failure باید بدون fallback به in-memory یا cookie خودبسنده دسترسی را fail-closed رد کند.

درخواست mutation با session معتبر ولی CSRF نامعتبر رد شود.

API فقط token با issuer/audience/scope معتبر را بپذیرد.

azp/client_id, acr/amr و برای step-up، تازگی auth_time مطابق policy کنترل شود.

User, role، verification و capability با هم ادغام نشده باشند.

کاربر unverified نتواند seller use case اجرا کند.

transitionهای verification، expiry/revocation و ایجاد پرونده جدید بعد از rejection با تست پوشش داده شوند.

disable account یا expire/revoke verification، SellerEligibility را اتمیک invalid کند، sessionهای لازم را revoke کند و همه use caseهای فروش بلافاصله نسخه جاری را enforce کنند؛ تأخیر cleanup نباید پنجره فروش بسازد.

توالی سریع valid(v1) → revoked(v2) → valid(v3) نباید invalidation v2 را حذف کند؛ work item پس از crash/restart باقی بماند و snapshotهای v1 تا resolution صریح fail-closed باشند.

SellerEligibilityInvalidation.InvalidatedVersion و resolution target-specific append-only با actor/reason/evidence اتمیک و auditable باشند؛ reapproval هرگز invalidation قبلی را processed/resolved نکند و replay worker idempotent باشد.

contact requirement اولیه CanCheckout و failureهای recovery/MFA تعریف و تست شوند.

پاسخ 401/403 و resource authorization با integration test پوشش داده شود.

role/MFA change، disable و refresh reuse، session/tokenهای لازم را در SLA مصوب revoke کند.

seed role idempotent و bootstrap اولین SuperAdmin بدون password پیش‌فرض باشد.

### بررسی دستی

ثبت‌نام و ورود/خروج در Public

ارسال verification و مشاهده وضعیت

ورود staff با TOTP و بررسی منوهای permission-based

تست دستی CSRF و session expiration در محیط توسعه کنترل‌شده

### نکته آموزشی

BFF، OIDC code flow، cookie در برابر token، policy-based authorization و تفاوت validation UI با authorization سرور توضیح داده می‌شود.

## فاز ۳ کاتالوگ و ارسال اثر

### هدف

ساخت Artwork/Revision، draft، metadata، media و مدارک خصوصی و submission immutable برای review.

### scope پیاده‌سازی

Artwork، ArtworkRevision، Artist و Category پایه

صفحات My Artworks و Submit Artwork و draft/resume/edit با ownership/capability check زیر lock مشترک

media metadata، upload intent تک‌مصرف، quarantine/finalize و promotion بایت دقیق اسکن‌شده به clean key server-only/create-if-absent، محدودیت MIME/signature/size و malware scan fail-closed

quota/rate limit برای upload intent، finalize و download خصوصی

public derivatives و private documents با access policy

provenance/ownership references

freeze revision و submit اتمیک برای review، با یک Draft mutable/ReviewCase non-terminal/round pending در هر Artwork

MarketplaceListing فقط در حالت Draft برای نگهداری price/currency پیش از submission؛ publication تا approval ممنوع

### معیار پذیرش

فقط seller تأییدشده و مالک بتواند draft ایجاد/ویرایش کند.

create/edit/submit revision باید User/SellerEligibility → Artwork → ReviewCase را به ترتیب بگیرد، owner/capability و CreatedByOwnerUserId را زیر lock revalidate کند؛ pre-read برای authorization کافی نیست.

partial unique indexها حداکثر یک Draft mutable برای Artwork، یک ReviewCase non-terminal برای Artwork و یک round PendingReview برای case را enforce کنند؛ دو submit هم‌زمان دقیقاً یک freeze/case/round بسازند و بازنده بدون side effect conflict بگیرد.

Create Draft باید User/SellerEligibility → Artwork را lock، ownership/capability را زیر lock revalidate و سپس با unique constraint insert کند؛ race مالک قبلی با Sold → Completed نباید Draft stale بسازد.

revision ارسال‌شده دیگر قابل mutation نباشد؛ تغییر، revision جدید بسازد.

فایل با extension/MIME/signature/size نامعتبر رد شود.

فایل تا نتیجه Clean قابل مصرف/دانلود نباشد؛ scanner timeout/unavailable و malware نتیجه fail-closed بدهند.

finalize همان stream/version اسکن‌شده را با SHA-256 به clean key جدید و غیرقابل overwrite promotion کند؛ asset/revision فقط clean key + hash (+ VersionId در صورت پشتیبانی) را pin کند و هرگز quarantine key را مرجع نگیرد.

تست overwrite هم‌زمان quarantine پس از upload/هنگام scan ثابت کند فقط بایت‌های واقعاً اسکن‌شده قابل Clean شدن‌اند؛ refetch mutable، اعتماد صرف به ETag و public derivative از ورودی خام ممنوع باشد.

فایل quarantine یا private public URL دائمی نداشته باشد و public ACL ممنوع باشد.

تست IDOR برای Artwork و document خصوصی پاس شود.

submit شامل transition شرطی Draft→Frozen و ایجاد/ادامه review case/round یکتا به‌صورت اتمیک باشد.

race edit/submit با Sold → Completed دو نتیجه امن داشته باشد: اگر edit/submit اول commit شد transfer همان transaction cleanup آن را terminal/withdraw کند؛ اگر transfer اول commit شد command به‌علت owner mismatch رد شود. Draft/review قبلی هرگز به خریدار واگذار نشود.

object orphan و failure بین upload/finalize policy مستند و تست شود.

سقف تعداد فایل، cleanup قابل تکرار و re-encode/metadata stripping تصویر تست شود.

Listing Draft قیمت مثبت، currency/settlement unit پیکربندی‌شده و ownership معتبر داشته باشد.

PublishedArtworkRevisionId در Draft تهی و غیرقابل‌تنظیم توسط seller باشد؛ هنوز هیچ ادعای approval/publication ایجاد نکند.

Artwork هیچ price/listing/auction status نداشته باشد.

migration هیچ table/column مربوط به Auction نداشته باشد.

### بررسی دستی

ثبت اثر فارسی، upload تصویر و PDF، مشاهده draft، submit و اطمینان از قفل ویرایش؛ تلاش کاربر دیگر برای دسترسی به فایل خصوصی باید رد شود.

### نکته آموزشی

React form composition، React Hook Form، Zod inference، presigned upload و تفاوت client validation با domain invariant توضیح داده می‌شود.

## فاز ۴ بررسی کارشناسی و نظارت

### هدف

صف بررسی کارشناسی با decisionهای auditable، تغییرخواهی و حفاظت concurrency.

### scope پیاده‌سازی

review queue/detail و assignment policy

finding/evidence، approve، reject و request changes

history append-only و optimistic concurrency

re-review policy برای revision جدید

annotation غیرماهوی و ReviewDecisionSupersession ماهوی با effective-decision rule و audit

notification پس از commit بدون message broker

audit actor/time/action/target/reason

### معیار پذیرش

فقط دارنده Reviews.Decide با assignment/resource policy بتواند تصمیم دهد؛ mapping پیش‌فرض آن Expert است و Admin صرفاً با نام role این اختیار را ندارد.

Expert نتواند اثر خود یا مورد دارای conflict-of-interest را review کند.

دو تصمیم نهایی رقیب فقط یک برنده داشته باشند.

transition نامعتبر و decision بدون reason لازم رد شوند.

seller فقط نتیجه و comment مجاز را ببیند، نه note خصوصی.

approval دقیقاً revision دیده‌شده را معتبر کند.

supersession نتیجه قبلی را حذف/ویرایش یا case بسته را reopen نکند؛ supersession/effective-status/safeguard تجاری را اتمیک ثبت و remediation را به case فعال attach کند یا case/round جدید بسازد.

race supersession با submit جدید باید، مستقل از ترتیب commit، یک supersession و safeguard پایدار و حداکثر یک case/round فعال بسازد؛ unique/serialization conflict با retry idempotent به workflow برنده attach شود و Listing دارای approval superseded هرگز قابل publish/checkout نماند.

تغییر trust-sensitive باعث revision/review جدید شود.

audit و notification idempotent باشند؛ شکست notification decision را rollback نکند.

### بررسی دستی

دو مرورگر Expert/Seller برای approve، reject، changes request و resubmit؛ ایجاد race کنترل‌شده میان دو Expert.

### نکته آموزشی

optimistic concurrency، immutable history و cache invalidation در TanStack Query توضیح داده می‌شود.

## فاز ۵ گالری عمومی و آگهی های بازار

### هدف

ارائه تجربه عمومی premium و RTL و انتشار listing قیمت ثابت با ruleهای قطعی.

### scope پیاده‌سازی

Home، gallery، category، artwork detail، artist، About، Contact

search/filter/sort/pagination با query contract پایدار

publish/withdraw/suspend/reinstate listing و revision-pin swap فقط از policy متمرکز CanPublishListingNow

اتصال supersession: Draft غیرقابل publish بماند و Published در همان transaction به Suspended برود

اتصال seller/account invalidation: Published به Suspended، Draft غیرقابل publish و projection عمومی فوراً غیرقابل خرید شود

صفحه My Listings برای seller با status و عملیات مجاز

availability، seller public information و قیمت format‌شده

metadata، sitemap/canonical/OpenGraph پایه

loading، empty، error و responsive states

### معیار پذیرش

فقط seller معتبر + owner + approved revision بتواند publish کند.

publish در یک transaction تصمیم مؤثر review را revalidate، PublishedArtworkRevisionId را به revision دقیق pin و Draft → Published را انجام دهد؛ state فعال بدون pin رد شود.

publish/reinstate/release/revision swap همگی owner، account، SellerEligibility, approval مؤثر، hold و channel constraint را زیر guard revalidate کنند؛ swap در Reserved/Sold رد شود.

publish/reinstate نسخه eligibility معتبر را روی Listing snapshot کنند؛ version mismatch یا invalidation حل‌نشده re-publish را رد کند.

checkout حق refresh ضمنی SellerEligibilityVersionAtPublish را نداشته باشد؛ فقط resolution ممیزی‌شده + reinstate/re-publish می‌تواند snapshot Listing را به نسخه جاری ببرد.

race reinstate یا revision swap با supersession/eligibility invalidation هرگز Listing قابل‌خرید با approval/capability نامعتبر تولید نکند.

listingهای Draft/Suspended/Withdrawn از API عمومی حذف شوند؛ Sold/Completed فقط با snapshot تأییدشده و indicator غیرقابل‌خرید نمایش داده شوند.

partial unique index بیش از یک listing باز برای Artwork را رد کند.

transitionهای متعلق به این فاز (Draft, Published, Suspended, Withdrawn) و guardهای domain-level همه stateهای V1 تست شوند؛ integration triggerهای Reserved, Sold, Completed در فازهای ۶ و ۷ پذیرفته می‌شوند.

cache یا UI قدیمی هرگز listing غیرقابل‌خرید را در Backend قابل checkout نکند.

pagination ترتیب deterministic داشته باشد و filter/sort تست شود.

private document، object key یا PII در HTML/API عمومی ظاهر نشود.

semantic HTML، keyboard focus، contrast و alt text بررسی شوند.

صفحات کلیدی در mobile/tablet/desktop و RTL مرور شوند.

Server Component برای read-heavy pageها و Client Component فقط در مرز interaction استفاده شود.

### بررسی دستی

سناریوهای gallery/search/filter/sort/paging و نمایش mixed-direction email/code؛ بررسی ۳ viewport و بدون JavaScript تا حد ممکن برای محتوای عمومی.

### نکته آموزشی

Server Components، route segments، searchParams، streaming/loading UI، metadata و زمان استفاده از TanStack Query توضیح داده می‌شود.

## فاز ۶ سبد خرید و سفارش ها

### هدف

سبد تک‌فروشنده‌ای، checkout، رزرو اتمیک و سفارش با snapshotهای معتبر.

### scope پیاده‌سازی

cart سروری برای کاربر ثبت‌شده، یک seller/یک currency

checkout summary و تأیید تغییر قیمت

Order.ReservationExpiresAtUtc یکتا با TTL قابل تنظیم و ساعت دیتابیس/clock قابل آزمون؛ Reservation فرزند deadline مستقل ندارد

ReviewIntegrityHold و SellerEligibilityHold برای reservation/order، مستقل از expiry عادی

rate limit/idempotency برای checkout request

Order/OrderItem/price/address و SellerEligibilityVersionAtCheckout snapshot

history/detail سفارش خریدار و view پایه فروشنده/admin

صفحات My Orders و Order Details با timeline وضعیت

shipping/tracking پایه طبق policy محصول

### معیار پذیرش

quantity همواره ۱ و seller حق خرید listing خودش را نداشته باشد.

CanCheckout باید account فعال، contactهای مصوب و shipping address کامل را enforce کند.

cart item قیمت یا availability را تضمین نکند؛ checkout دوباره از DB بخواند.

در N checkout موازی برای یک اثر فقط یکی reservation/order موفق بسازد.

ایجاد Order و رزرو همه itemها اتمیک باشد؛ failure جزئی باقی نماند.

lock چند listing با ترتیب قطعی انجام و overlapping cart/deadlock retry تست شود.

تغییر قیمت نیازمند تأیید مجدد خریدار باشد.

Order مبلغ/ارز/title/seller/address را snapshot کند.

فقط Order، SellerEligibilityVersionAtCheckout و ReservationExpiresAtUtc را snapshot کند؛ همه Reservationهای اجباریِ آن این دو مقدار را از والد می‌گیرند و schema ستون موازی ندارد. تست schema/domain ثابت کند deadline یا version متفاوت برای child قابل ساخت نیست.

checkout زیر lock برای هر Listing، valid/current بودن seller eligibility، SellerEligibilityVersionAtPublish == SellerEligibilityVersionAtCheckout و نبود invalidation حل‌نشده پوشاننده را بررسی کند. mismatch یک item کل checkout را بدون Order/Reservation رد و Listingهای stale را اتمیک با audit Suspended کند.

تست publish(v1) → revoke/invalidation(v2) → worker crash/lag → reapprove(v3) → checkout باید صفر Order/Reservation بسازد؛ resolution صریح + reinstate باید Listing و Order بعدی را روی v3 pin کند.

race checkout و revoke فقط دو outcome امن داشته باشد: checkout نخست Order v1 می‌سازد که payment بعدی block می‌شود، یا revoke نخست commit می‌شود و checkout هیچ Orderی نمی‌سازد. در cart چنداثری یک Listing stale نیز کل عملیات را رد کند.

expiry/cancel فقط reservation متعلق را آزاد کند و idempotent باشد؛ همه candidate/lazy/payment checks فقط ساعت دیتابیس در برابر deadline یکتای Order را بخوانند و BackgroundService batch cleanup در crash/retry/multi-replica تست شود.

expiry worker در سطح Order candidate کشف کند، نخست SellerEligibility guard و سپس همه Artwork guardهای مرتب را بگیرد و completeness را بررسی کند؛ اگر هر guard لازم SKIP LOCKED شد هیچ itemی mutation نشود. سپس Listing/Order revalidate و همه reservationها all-or-nothing terminal شوند.

تست Order دواثری با یکی از Artwork guardهای قفل‌شده ثابت کند Order/listingها جزئی expire/release نمی‌شوند، هر دو دقیقاً deadline والد را دارند و retry بعدی امن است.

تست contention روی SellerEligibility guard ثابت کند expiry پیش از Artwork/Order lock نمی‌گیرد و پس از invalidation فقط all-or-nothing به Suspended terminal می‌کند.

reservation/order دارای ReviewIntegrityHold یا SellerEligibilityHold می‌تواند با expiry/manual cancel terminal شود، اما Listing باید Suspended و commercial lock/incident حفظ شود؛ auto-republish/unlock ممنوع و eligibility contract برای payment/fulfillment fail-closed است.

race میان supersession و publish/checkout یا expiry worker با commercial guard و lock order مشترک تست شود؛ نتیجه هرگز reservation بدون hold یا listing دوباره Published نباشد.

race supersession با cancel/manual release تست شود: اگر release زودتر commit شد، supersession باید Listing منتشرشده را Suspended کند؛ اگر supersession زودتر بود، hold باید release/re-publish را مسدود کند.

manual cancel زیر guard باید AwaitingPayment → Cancelled، terminal کردن همه reservationها و transition همه listingها را در یک transaction انجام دهد؛ فقط item واجد CanPublishListingNow به Published و بقیه به Suspended بروند و late receipt قابل apply نباشد.

expiry/cancel/release و reinstate در برابر seller verification expiry/revoke، account disable و ownership change race-test شوند؛ هیچ Listing فاقد owner/eligibility/approval به Published برنگردد.

listing Sold تا transaction صریح انتقال مالکیت و Completed lock را آزاد نکند.

دسترسی به سفارش کاربر دیگر و IDOR با تست رد شود.

transition نامعتبر Order/Listing رد و audit شود.

### بررسی دستی

دو session خریدار برای race روی یک اثر، cart از دو seller، تغییر قیمت پس از add-to-cart و expiration رزرو با clock کنترل‌شده.

### نکته آموزشی

mutationهای optimistic در برابر transaction authoritative، idempotency UI و server cache revalidation توضیح داده می‌شود.

## فاز ۷ لایه پرداخت

### هدف

قرارداد provider-independent، Fake Provider فقط development و verification/callback idempotent.

### scope پیاده‌سازی

IPaymentProvider و تفکیک صریح PaymentAttempt، PaymentProviderEvent، VerifiedPaymentReceipt، OrderPaymentApplication و PaymentReconciliationCase

merchant reference و idempotency key

initiation خارج از DB transaction و recovery record قبل از call

callback signature/freshness/event deduplication و server verification contract

Fake Provider برای Development/Test با production startup guard

consistency/reconciliation policy پایه و OwnershipTransfer append-only/idempotent

### معیار پذیرش

Production با Fake Provider fail-fast شود.

redirect مرورگر به success هیچ Order را Paid نکند.

amount، currency، order reference و provider account با snapshot تطبیق داده شوند.

callback/event تکراری یک side effect بیشتر ایجاد نکند.

provider transaction id/event id constraints یکتا باشند.

provider outcome همه receiptهای واقعاً متفاوت را ثبت کند، اما unique constraint روی OrderPaymentApplication(OrderId) اجازه بیش از یک اعمال مالی به Order ندهد.

هر OrderPaymentApplication با FK و constraint به همان VerifiedPaymentReceipt/event موفق قابل ردیابی باشد، نه صرفاً به attempt کلی.

تست race دو success معتبر با transaction/event متفاوت روی یک Order دقیقاً دو event/receipt، یک application و یک reconciliation بسازد؛ rollback یا گم‌شدن receipt دوم مجاز نباشد.

supersession approval در حالت Reserved پرداخت/فروش خودکار را hold کند و در حالت Sold incident و fulfillment/ownership-transfer hold بسازد؛ هیچ‌کدام state تجاری را به عقب برنگردانند.

race supersession با callback موفق دو نتیجه مجاز دارد: یا callback زودتر commit شده و Sold همراه incident/hold ثبت می‌شود، یا supersession زودتر commit شده و receipt بدون application وارد reconciliation می‌شود؛ هیچ receipt یا hold گم نشود.

Sold → Completed فقط زیر commercial guard، با revalidation پرداخت/مالکیت/hold و trigger حقوقی مصوب انجام شود؛ race با supersession یا انتقال را کامل و سپس incident ممیزی‌شده ثبت کند، یا hold را زودتر ثبت و انتقال را fail-closed متوقف کند.

OwnershipTransfer باید unique OrderItemId/ListingId داشته و exact ArtworkId, OrderId, OrderPaymentApplicationId را pin کند؛ from = owner/listing/order seller جاری و to = order buyer باشد. retry انتقال side effect دوم نسازد.

callback/payment application و ownership transfer در برابر account/seller eligibility invalidation race-test شوند؛ receipt همیشه ثبت شود ولی capability/hold نامعتبر application یا transfer را به reconciliation/incident ببرد.

تست contention روی SellerEligibility در callback ثابت کند lock order معکوس نمی‌شود و اگر invalidation برنده شد، receipt commit ولی application صفر و reconciliation یک است.

تست crash/lag با توالی valid(v1) → revoked(v2) → valid(v3) و callback هم‌زمان ثابت کند invalidation durable می‌ماند، receipt ثبت می‌شود، application صفر و reconciliation/hold ایجاد می‌شود.

callback پیش از application باید deadline یکتای Order و eligibility snapshot خود Order و همه Listingهای آن را با نسخه جاری/invalidation history مقایسه کند؛ mismatch هر item یک receipt، صفر application، یک reconciliation و صفر Listing Sold نتیجه دهد.

تست Order ساخته‌شده در v1 سپس revoke(v2)، crash worker و reapprove(v3) با callback موفق دقیقاً VerifiedPaymentReceipt=1, OrderPaymentApplication=0, PaymentReconciliationCase=1 بسازد.

race CreateMarketplaceDraft فروشنده قبلی با Sold → Completed فقط نتایج امن بدهد: پیش از transfer به‌علت listing non-final یا پس از transfer به‌علت owner mismatch رد شود؛ Draft stale هرگز insert نشود.

انتقال مالکیت باید در همان transaction همه ArtworkRevisionهای mutable مالک قبلی را Discarded(reason=OwnershipChanged) و ReviewCase/round باز او را Withdrawn(reason=OwnershipChanged) کند؛ frozen/published history را حفظ کند و خریدار فقط با revision/submission جدید ادامه دهد. race transfer با edit/submit و retry cleanup تست شود.

callback با signature/secret، freshness، merchant account و server verification نامعتبر رد شود؛ replay و event خارج از ترتیب تست شوند.

race بین expiry و callback تست شود.

late success به حالت reconciliation/refund-required مصوب برود و double-sell نسازد.

secret، token، signature، payload حساس و PII در log ثبت نشود.

پیش‌نیازهای provider واقعی و موارد حقوقی صریحاً مستند بمانند.

### بررسی دستی

سناریوهای fake success/failure/cancel، callback تکراری، amount mismatch و Production misconfiguration.

### نکته آموزشی

adapter/port، webhook idempotency، eventual reconciliation و دلیل جدایی OrderStatus از PaymentStatus توضیح داده می‌شود.

## فاز ۸ عملیات مدیریتی و تکمیل رابط کاربری

### هدف

تکمیل عملیات Admin/SuperAdmin و یکنواختی UI/RTL/accessibility در Public و Backoffice.

### scope پیاده‌سازی

dashboard معنی‌دار و queryهای صفحه‌بندی‌شده

users، verification، categories، artworks/listings، orders و payment monitoring

content محدود banner/informational pages

moderation، suspension، audit views و role assignment SuperAdmin

sensitive configuration محدود و allow-listed برای SuperAdmin؛ بدون نمایش secret raw

loading/empty/error/confirm/toast در همه workflowها

RTL، responsive، focus، keyboard و contrast audit

### معیار پذیرش

permission matrix چهار role با تست API پوشش داده شود.

disable/reactivate کاربر و invalidation دسترسی در Backoffice تست شود.

Admin نتواند خود را SuperAdmin کند یا آخرین SuperAdmin حذف شود.

عملیات حساس reason، MFA/step-up لازم و audit داشته باشند.

Backoffice هیچ DbContext/query persistence مستقیم نداشته باشد.

dashboard داده واقعی و pagination محدود داشته باشد.

private document/PII فقط با least privilege دیده شود.

صفحات و modal/table/breadcrumb/pagination در RTL و viewportهای هدف بررسی شوند.

WCAG checks خودکار و مرور keyboard دستی بدون blocker بحرانی باشند.

sensitive configuration به allow-list محدود باشد و secret raw در UI/API نمایش داده نشود.

### بررسی دستی

اجرای permission matrix با حساب‌های Expert/Admin/SuperAdmin، مرور کامل keyboard-only و snapshotهای responsive RTL.

### نکته آموزشی

component composition، design tokens، accessible primitives و تفاوت authorization UI با Backend توضیح داده می‌شود.

## فاز ۹ مقاوم سازی و تحویل

### هدف

اثبات workflowهای حیاتی، امنیت، concurrency، عملیات deployment و readiness واقعی V1.

### scope پیاده‌سازی

E2E seller → review → publish → checkout → verified payment

integration/concurrency/security regression tests

rate limit و abuse/upload/configuration review

performance baseline و query/index analysis

deployment، migration/rollback، backup/restore و observability runbook

production config/secret/TLS/forwarded-header review

readiness checklist و به‌روزرسانی V2 readiness

### معیار پذیرش

E2E بحرانی در محیط غیرProduction ولی production-like پاس شود؛ Fake Provider هرگز در Production فعال نمی‌شود.

double-sell، review race، callback duplicate و expiry race در CI پایدار باشند.

regression raceهای supersession با publish/checkout، expiry worker و payment callback قاعده commercial guard/lock order را اثبات کنند؛ deadlock/serialization retry محدود و idempotent نیز fault-injection شود.

regression supersession case تاریخی هم‌زمان با submit workflow جدید ثابت کند case بسته reopen نمی‌شود، فقط یک workflow فعال باقی می‌ماند و safeguard حتی زیر unique conflict گم نمی‌شود.

regression raceهای cancel/release و Sold → Completed با supersession/checkout/callback ثابت کنند Listing بدون approval مؤثر re-publish و مالکیت در حضور hold منتقل نمی‌شود.

regression invalidation seller/account با publish/reinstate/revision-swap/expiry/cancel/payment/transfer ثابت کند policy canonical هیچ پنجره فروش یا انتقال ایجاد نمی‌کند.

regression end-to-end publish(v1) → revoke(v2) → restart/worker lag → reapprove(v3) هم checkout جدید را بدون resolution رد کند و هم callback Order قدیمی را فقط به receipt/reconciliation ببرد؛ سپس resolution + reinstate ممیزی‌شده تنها مسیر checkout v3 باشد.

migration روی DB خالی و نسخه قبلی آزمایش و rollback/forward-fix plan ثبت شود.

restore drill واقعی با RPO/RTO توافق‌شده انجام شود.

dependency/security scan بدون vulnerability بحرانی حل‌نشده باشد.

load baseline با حجم توافق‌شده و بودجه latency/query ثبت شود.

secretها از secret manager و TLS/cookie/headerها به‌درستی تنظیم شوند.

runbook incident، backup، key rotation و payment reconciliation وجود داشته باشد.

known critical security/data-integrity issue باز نماند.

اعلام «production-ready» فقط پس از انتخاب/تأیید provider واقعی، بررسی حقوقی و آزمون عملیاتی انجام شود.

### بررسی دستی

تمرین deployment و rollback/forward-fix، restore، key rotation و incident simulation همراه با ثبت شواهد.

### نکته آموزشی

test pyramid، contract/E2E tradeoff، migration safety، RPO/RTO و observability مبتنی بر trace توضیح داده می‌شود.

## ترتیب تصمیم‌های لازم

| قبل از فاز | تصمیم الزامی |
| --- | --- |
| 1 | ریشه/نام solution، hosting baseline، نسخه‌های toolchain |
| 2 | self-hosted یا managed IdP، domain topology، MFA/recovery staff |
| 3 | verification fields/retention، file limits/types/provider، Artist policy |
| 4 | review assignment/conflict، تعریف تغییر substantive و notification channel |
| 5 | category taxonomy، public seller fields، locale/currency display |
| 6 | cart policy نهایی، reservation TTL، shipping، cancellation/ownership transfer |
| 7 | کشور/provider/currency، late payment/refund/reconciliation policy |
| 8 | permission matrix نهایی، audit retention و content governance |
| 9 | hosting، SLO، RPO/RTO، compliance و production payment approval |

# آمادگی معماری برای V2 بدون پیاده‌سازی Auction

این سند فقط migration path را تعریف می‌کند. در V1 هیچ AuctionSubmission، AuctionLot، Bid، SignalR hub، scheduler حراج، verification سطح ۳ یا endpoint/UI حراج ساخته نمی‌شود.

## ۱ اصل راهنما

V1 نباید یک «Marketplace نصفه‌حراجی» بسازد. آمادگی V2 با سه مرز واقعی تأمین می‌شود:

۱  هویت و revision اثر مستقل از هر کانال فروش است.

۲  Marketplace workflow و state model مختص قیمت ثابت می‌ماند.

۳  تمام فعال‌سازی/غیرفعال‌سازی عرضه از use caseهای متمرکز عبور می‌کند تا invariant بین‌کانالی در V2 بدون بازنویسی UI یا Catalog اضافه شود.

## ۲ اجزای قابل استفاده مجدد

| مؤلفه V1 | استفاده در V2 |
| --- | --- |
| Identity و role/policy | حساب شرکت‌کننده، کارکنان و authorization پایه |
| Profiles & Verification | contact، نشانی و verificationهای فعلی؛ Auction Eligibility جدا اضافه می‌شود. |
| Artwork و ArtworkRevision | هویت، مالکیت، metadata و provenance یکسان |
| Object Storage | تصاویر و مدارک با همان مدل public/private |
| Expert Reviews infrastructure | history، reviewer، findings و audit قابل استفاده است؛ track حراج مستقل خواهد بود. |
| Orders | ایجاد Order برای برنده با source جدید و snapshot قیمت نهایی |
| Payments | provider abstraction، idempotency و verification |
| Notifications | adapter/template/delivery؛ templateهای حراج جدا |
| Audit و observability | actor/correlation و ردگیری عملیات حساس |

«قابل استفاده مجدد» به معنی یکی کردن workflow نیست؛ مثلاً review بازار، eligibility حراج را به‌طور خودکار صادر نمی‌کند.

## ۳ ماژول‌های جدید V2

Auction Eligibility: قواعد و بررسی مستقل صلاحیت seller/artwork/participant برای حراج

Auctions: submission، event، lot، زمان‌بندی و lifecycle حراج

Bidding: ledger پیشنهادها، ترتیب server-authoritative، minimum increment و anti-sniping

Winner Assignment: assignmentهای ترتیبی، deadline مستقل هر برنده و promotion بعدی

Realtime Adapter: انتشار نتیجه commit‌شده از طریق SignalR؛ منبع حقیقت نیست

Auction Settlement: کمیسیون/settlement فقط پس از تعیین مدل حقوقی و مالی

هیچ‌یک از این ماژول‌ها در V1 placeholder code یا table نخواهند داشت.

## ۴ invariant یک اثر یک کانال فعال

### V1

invariant داخلی Marketplace با partial unique index روی MarketplaceListing(ArtworkId) برای statusهای non-final (Draft, Published, Reserved, Suspended, Sold) بیش از یک listing باز/درحال‌تسویه را منع می‌کند.

publish، withdraw، suspend و sale فقط از application service متمرکز Marketplace عبور می‌کنند.

این invariant با claim کانال یکی نیست: Draft هنوز عرضه فعال نیست؛ در مقابل Sold تا انتقال مالکیت، commercial lock را نگه می‌دارد.

چون Draft claim نمی‌گیرد ولی در unique index داخلی Marketplace non-final است، نباید پس از فعال‌شدن Auction یا تغییر مالکیت stale بماند. در V2، activation/ownership-transfer orchestration زیر Artwork guard همه Draftهای Marketplace همان Artwork را که با کانال یا owner جدید ناسازگارند اتمیک به Withdrawn با reason ممیزی‌شده می‌برد؛ در غیر این صورت Auction activation/transfer fail می‌شود.

### migration پیشنهادی V2

یک table مشترک افزوده می‌شود:

ArtworkChannelClaim

-------------------

ArtworkId           PK, FK -> Artwork

Channel             Marketplace | Auction

OfferingId          UUID

ClaimedAtUtc         timestamptz

Version              bigint

کلید اصلی ArtworkId تضمین دیتابیسی می‌دهد که یک اثر فقط یک claim فعال دارد. قرارداد transaction:

۱  وضعیت owner/eligibility/review کانال هدف بررسی شود.

۲  Draftهای Marketplace ناسازگار/stale همان Artwork اتمیک Withdraw شوند و partial unique index دوباره ارزیابی شود.

۳  claim در همان transaction insert شود؛ conflict یعنی اثر در کانال دیگری فعال است.

۴  Marketplace Listing یا Auction Lot فعال شود.

۵  هنگام پایان قطعی عرضه، status بسته و claim در همان transaction آزاد شود؛ ownership transfer نیز Draft مالک قبلی را invalidate می‌کند.

Suspended claim را نگه می‌دارد؛ تعلیق نباید راه دور زدن exclusivity باشد.

### rollout بدون race

۱  table و index جدید با migration backward-compatible افزوده شود.

۲  publish جدید موقتاً متوقف یا dual-write فعال شود.

۳  فقط listingهای claim-holding یعنی Published, Reserved, Suspended و Sold منتظر انتقال backfill شوند؛ Draft claim نمی‌گیرد.

۴  use case اتمیک withdrawal/invalidation Draft برای Auction activation و ownership transfer deploy و روی Draftهای stale موجود backfill شود.

۵  تمام activationها ملزم به claim و precondition عدم Draft ناسازگار شوند.

۶  سپس Auction activation فعال شود.

هیچ foreign key polymorphic به Marketplace/Auction لازم نیست؛ OfferingId همراه Channel برای correlation است و هر ماژول existence متعلق به خودش را در transaction/use case کنترل می‌کند.

## ۵ تغییر صریح کانال فروش

نمای خوانای نمودار

| وضعیت مبدا | رویداد | وضعیت مقصد |
| --- | --- | --- |
| آغاز |  | MarketplaceActive |
| MarketplaceActive | Withdraw/complete | MarketplaceClosed |
| MarketplaceClosed | Release claim | NoActiveChannel |
| NoActiveChannel | Explicit submission | AuctionAssessment |
| AuctionAssessment | Independent approval | AuctionEligible |
| AuctionEligible | Acquire claim + activate lot | AuctionActive |

هیچ MarketplaceListing به AuctionLot تبدیل نمی‌شود.

price، review decision و history Marketplace به auction rule تبدیل یا کپی ضمنی نمی‌شوند.

transition reverse نیز workflow و eligibility خودش را دارد.

فعال‌سازی Auction یا انتقال مالکیت، Draft بازار قیمت ثابت را به مالک جدید منتقل نمی‌کند؛ Draft مالک قبلی با reason بسته می‌شود و مالک جدید در صورت نیاز Draft خودش را می‌سازد.

## ۶ review و revision در V2

ArtworkRevision همان واحد immutable بررسی باقی می‌ماند.

V2 یک review purpose/track مستقل مانند AuctionEligibility اضافه می‌کند.

approval Marketplace برای همان revision، approval Auction نیست.

تغییر trust-sensitive یک revision جدید می‌سازد و هر track بر اساس policy خودش آن را بررسی می‌کند.

evidence/history مشترک فقط با authorization صریح قابل مشاهده است؛ decisionها مستقل‌اند.

## ۷ Orders Payments و مهلت ۱۵ دقیقه‌ای

V1 Order source خود را Marketplace می‌داند؛ در V2 migration یک AuctionWinnerAssignmentId یا sale source قراردادی اضافه می‌کند.

قیمت Order از bid برنده snapshot می‌شود و دیگر از Listing نمی‌آید.

deadline پانزده‌دقیقه‌ای روی WinnerAssignment قرار دارد، نه PaymentAttempt یا listing.

هر promotion یک WinnerAssignment جدید با AssignedAtUtc و PaymentDeadlineUtc مستقل می‌سازد.

payment verification همچنان server-authoritative و idempotent است.

پرداخت دیرهنگام assignment قبلی وارد reconciliation policy می‌شود و حق برنده بعدی را خودکار تغییر نمی‌دهد.

## ۸ ordering و realtime آینده

bid ابتدا در PostgreSQL و با ordering/concurrency rule سرور commit می‌شود.

SignalR فقط رخداد commit‌شده را منتشر می‌کند؛ پیام client یا ترتیب رسیدن SignalR منبع حقیقت نیست.

anti-sniping با transaction و clock سرور زمان پایان را تغییر می‌دهد.

scheduler و background job حراج در V2 طراحی می‌شوند و در V1 placeholder ندارند.

## ۹ migrationهای احتمالی V2

ایجاد schema/moduleهای Auction Eligibility، Auctions، Bidding و Winner Assignment

افزودن ArtworkChannelClaim و backfill عرضه‌های باز

افزودن sale source به Order/OrderItem با default امن برای رکوردهای V1

افزودن review purpose/track و migration داده‌های V1 به MarketplacePublication

افزودن idempotent job/outbox infrastructure برای schedule و realtime projection

indexهای زمان/وضعیت برای شروع و پایان حراج و index ترتیبی bid

policy/migration برای verification سطح Auction Eligible، بدون تغییر roleهای کاربر

### قابلیت‌های V2 پیرامون حمل و بیمه

Shipping Preferences: توسعه Profiles/Addresses و Orders/Shipping با preferenceهای مقصد/تحویل؛ به Bid یا AuctionLot چسبانده نمی‌شود.

Map-based Address Selection: فقط geocoding/reference مکانی روی Address اضافه می‌کند؛ متن نشانی snapshot سفارش همچنان منبع تاریخی است و مختص Auction نیست.

Optional Artwork Insurance: policy/quote/coverage یک ماژول یا adapter مستقل در کنار Shipping/Settlement خواهد بود؛ هیچ column حدسی بیمه در V1 ساخته نمی‌شود.

انتخاب بیمه و حمل پس از assignment برنده به snapshot سفارش/settlement متصل می‌شود و deadline پرداخت را ضمنی تغییر نمی‌دهد.

## ۱۰ ریسک‌های مهاجرت ناشی از تصمیم‌های V1

| ریسک | محافظ V1 |
| --- | --- |
| price یا status فروش روی Artwork قرار گیرد | ممنوع؛ فقط Listing مالک آن‌هاست. |
| review به Listing گره بخورد | review به ArtworkRevision متصل است. |
| UI فرض کند تنها یک نوع sale برای همیشه وجود دارد | API از route/use case مختص Marketplace استفاده می‌کند؛ generic sale UI نمی‌سازیم. |
| Order فقط FK اجباری Listing داشته باشد | OrderItem snapshot دارد؛ source قابل تکامل است. |
| publish در چند نقطه پراکنده شود | یک application service متمرکز activation دارد. |
| زمان محلی یا clock مستقیم استفاده شود | UTC + IClock قابل آزمون از V1. |
| reservation V1 با deadline برنده حراج یکی شود | دو مفهوم و owner متفاوت مستند می‌شوند. |
| claim backfill با publish هم‌زمان race کند | rollout مرحله‌ای و dual-write/maintenance window. |
| Draft بدون claim پس از Auction/تغییر مالکیت، seller جدید را block کند | activation/transfer زیر Artwork guard Draft ناسازگار مالک قبلی را Withdraw و index/precondition را دوباره بررسی می‌کند. |
| enumهای V1 مقادیر V2 را زودتر اضافه کنند | هیچ مقدار Auction در schema/code V1 ایجاد نمی‌شود. |

## ۱۱ آزمون‌های معماری که در V1 باید اضافه شوند

Domain Catalog به Marketplace وابسته نباشد.

Artwork propertyهایی مانند Price, Bid, AuctionStatus, ListingStatus نداشته باشد.

Marketplace namespace هیچ reference به نوع future Auction نداشته باشد.

API routeهای V1 هیچ /auctions یا /bids نداشته باشند.

migrationهای V1 هیچ table/column مختص Auction نسازند.

فقط مسیر application تعیین‌شده بتواند listing را Published کند.

## ۱۲ آزمون‌های لازم هنگام پیاده‌سازی V2 نه در V1

migration/backfill claim هم‌زمان با publish کنترل و بدون dual active channel اجرا شود.

Auction activation در حضور Draft بازار، آن Draft را زیر Artwork guard اتمیک Withdraw کند یا کل activation fail شود.

ownership transfer حراج، Draft مالک قبلی را invalidate کند و unique index stale مانع ایجاد Draft مالک جدید نشود.

race activation/transfer با ایجاد Draft جدید، یا cleanup کامل و claim معتبر بسازد یا بدون mutation fail شود.

هیچ fixture، route، table یا test double حراج برای اجرای این سناریوها در V1 ساخته نمی‌شود؛ این فهرست contract پذیرش آینده V2 است.

## ۱۳ معیار آمادگی V2 در پایان V1

V1 زمانی از نظر معماری آماده V2 است که:

Artifact هویت اثر و revision تأییدشده مستقل از listing باشد.

history review و provenance قابل reuse ولی decisionها قابل تفکیک باشند.

تمام active listingها قابل backfill به claim table باشند.

policy migration/cleanup Draftهای بدون claim برای activation و ownership transfer مستند شده باشد؛ اجرای race-test آن متعلق به V2 است.

Order/Payment به snapshot و contract متکی باشند، نه object graph Marketplace.

Marketplace activation و transaction boundaryهای V1 تست‌شده و boundary آینده Auction فقط مستند باشد.

هیچ feature حدسی Auction بار نگهداری V1 ایجاد نکرده باشد.

# تصمیم های معماری

## ADR-0001 Modular Monolith با چهار لایه Backend

وضعیت: Proposed

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۳

### زمینه

محصول V1 چند حوزه کسب‌وکاری دارد، اما بار، تیم و مرزهای عملیاتی هنوز نیاز به microservice را اثبات نمی‌کنند. در عین حال، یک پروژه واحد بدون مرز، منجر به coupling میان Identity، Catalog، Marketplace و Orders می‌شود.

### تصمیم

یک deployable Backend مبتنی بر ASP.NET Core 10 ساخته می‌شود.

پروژه‌های اصلی .NET عبارت‌اند از Domain, Application, Infrastructure, Contracts, Api و Backoffice مستقل.

ماژول‌ها در هر لایه با پوشه/namespace و PostgreSQL schema متناظر جدا می‌شوند.

Domain به هیچ framework persistence/web وابسته نیست؛ Application فقط Domain را می‌شناسد؛ Infrastructure interfaceهای Application را پیاده می‌کند؛ Api composition root است.

یک DbContext در V1 برای migration و transaction مشترک استفاده می‌شود، ولی configuration و مالکیت table ماژولی است.

architecture test دسترسی و dependency ممنوع را کنترل می‌کند.

### پیامدها

#### مثبت

deployment و transaction ساده V1

مرز روشن برای توسعه و تست

امکان استخراج ماژول در آینده، اگر دلیل عملیاتی ایجاد شود

حذف network consistency و observability پیچیده microservice

#### منفی

مرزها فقط با discipline و test حفظ می‌شوند و isolation فیزیکی ندارند.

تغییر اشتباه در Infrastructure می‌تواند table ماژول دیگر را لمس کند؛ code review لازم است.

یک deployment همه ماژول‌ها را با هم scale می‌کند.

### گزینه‌های ردشده

Microservices از روز اول: پیچیدگی توزیع‌شده بدون نیاز اثبات‌شده.

یک پروژه واحد بدون لایه/ماژول: enforcement و testability ضعیف.

یک پروژه برای هر لایه هر ماژول: project explosion برای V1.

## ADR-0002 Identity مرکزی OIDC و sessionهای BFF

وضعیت: Proposed؛ نیازمند security spike در Phase 2

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۳

### زمینه

Next.js و Blazor دو frontend مستقل‌اند و API باید مجوزدهی مرجع را انجام دهد. اشتراک مستقیم cookie رمزنگاری‌شده میان Node و .NET شکننده است و نگهداری access/refresh token در localStorage خطر XSS دارد.

### تصمیم

#### بخش قطعی

قرارداد میان frontendها، Identity و API استاندارد OIDC/OAuth است و هر frontend یک BFF مستقل دارد.

auth host مالک UI و endpointهای register/login/recovery/MFA است؛ صفحه‌های auth در Public entry/redirect/return هستند و credential را پردازش نمی‌کنند. cookie خود IdP فقط همان host را authenticate می‌کند و در business API پذیرفته نمی‌شود.

Next.js و Blazor از Authorization Code + PKCE به‌عنوان confidential web client استفاده می‌کنند؛ implicit و password grant ممنوع‌اند.

سه session مستقل IdP، Public BFF و Backoffice وجود دارد. cookie یا Data Protection key ring مشترک روی parent domain نداریم.

cookie هر BFF فقط یک handle تصادفی opaque و پرآنتروپی است؛ این مقدار bearer با host-only، Secure, HttpOnly, Path=/ و SameSite=Lax محافظت می‌شود. store فقط HMAC/hash handle را نگه می‌دارد و raw handle هرگز در DB یا log ثبت نمی‌شود.

هر BFF یک session schema/store فنی اختصاصی با credential حداقلی دارد؛ به جدول‌های دامنه دسترسی ندارد. PostgreSQL برای V1 کافی است و Redis فعلاً توجیه ندارد. tokenهای server-side با کلید خارج از DB رمز می‌شوند. outage، timeout، lookup error یا decrypt failure باید دسترسی را fail-closed رد کند و هیچ fallback به in-memory session، cookie خودبسنده یا token مرورگر مجاز نیست.

API cookie هیچ frontend را authenticate نمی‌کند؛ فقط Bearer با issuer, audience, scope و azp/client_id معتبر پذیرفته می‌شود. client عمومی scope مدیریتی ندارد.

BFF یک proxy عمومی نیست: route/method/scope allow-list، destination ثابت، حذف headerهای ورودی حساس (Authorization, Cookie, Host و forwarding headerها)، body limit و Cache-Control: no-store برای داده authenticated لازم است.

هر Route Handler، Server Action و Server Component حساس session/authorization را بررسی می‌کند. Next proxy/middleware و AuthorizeView فقط UX هستند.

همه unsafe methodها، login و logout به anti-CSRF token متصل به session و بررسی دقیق Origin/Fetch Metadata نیاز دارند. callback OIDC از state, nonce, PKCE، redirect URI دقیق و session rotation استفاده می‌کند.

MFA برای Expert, Admin, SuperAdmin اجباری است. Backoffice flow باید assurance لازم را درخواست کند و API acr/amr را کنترل کند؛ عملیات حساس SuperAdmin به auth_time تازه/step-up نیاز دارند.

#### baseline self-hosted پیشنهادی

ASP.NET Core Identity منبع account/credential/role/recovery/MFA و OpenIddict authorization server است.

reference access/refresh token با TTL محدود، refresh rotation و reuse detection ترجیح دارد تا revocation مؤثر باشد. اگر JWT انتخاب شود، TTL کوتاه، authz-version و راهبرد block/revocation صریح لازم است؛ security stamp به‌تنهایی JWT صادرشده را باطل نمی‌کند.

logout، disable account، password/MFA/role change و reuse detection، session/refresh tokenهای مربوط را revoke می‌کنند. endpointهای پرخطر account status و permission جاری را دوباره می‌خوانند.

signing/encryption keys خارج از repository، با rotation، backup، access audit و owner عملیاتی نگهداری می‌شوند؛ نبود یا unreadable بودن کلید لازم باید fail-closed باشد، نه تولید خاموش کلید موقت یا session/token ناامن.

#### تصمیم باز

پیش از Phase 2 باید self-hosted baseline با یک IdP مدیریت‌شده از نظر کشور، data residency، هزینه، SLA و availability مقایسه و یکی تصویب شود. قرارداد OIDC+BFF در هر دو حالت ثابت می‌ماند.

### پیامدها

#### مثبت

token از JavaScript و localStorage دور می‌ماند.

هر frontend قابل deploy مستقل است و API trust boundary واضح دارد.

role/policyها در Backend مرجع باقی می‌مانند.

SSO و client isolation با پروتکل استاندارد ممکن است.

#### منفی

authorization server، session store و key lifecycle سطح امنیتی حساسی دارند.

login/logout/callback و CSRF integration باید برای دو frontend تست end-to-end شوند.

self-hosting OpenIddict نیازمند patching، key rotation و threat review است.

### گزینه‌های ردشده

JWT در localStorage: در برابر token theft ناشی از XSS نامناسب است.

cookie مشترک .NET برای Node/Blazor/API: coupling deployment و مدیریت key ایجاد می‌کند.

cookie auth مستقیم cross-origin به API: CORS/CSRF و Server Componentها را پیچیده می‌کند.

### gate پیش از Phase 2

انتخاب و ثبت IdP نهایی

تعیین access token format/TTL، refresh TTL/rotation/reuse behavior و revocation SLA

تعیین idle/absolute session timeout، Blazor revalidation interval و concurrent-refresh locking

topology دقیق hostها، AllowedHosts، trusted proxyها، exact originها و CORS policy

سیاست key generation/rotation/backup و مسئول patch/recovery

تست threatهای login CSRF، session fixation، token replay، stale privilege و logout propagation

## ADR-0003 Artwork نسخه‌بندی‌شده و exclusivity کانال فروش

وضعیت: Proposed

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۳

### زمینه

کارشناس باید دقیقاً همان محتوایی را تأیید کند که بعداً منتشر می‌شود. در V2 نیز یک اثر نباید هم‌زمان در Marketplace و Auction عرضه شود، ولی ساخت جدول/قابلیت Auction در V1 ممنوع است.

### تصمیم

Artwork هویت پایدار، مالکیت و provenance پایه را نگه می‌دارد.

اطلاعات قابل بررسی در ArtworkRevision نسخه‌بندی می‌شود. هر Draft، CreatedByOwnerUserId دارد؛ create/edit/submit زیر User/SellerEligibility → Artwork → ReviewCase مالک و capability را دوباره می‌سنجد و submission آن revision را immutable می‌کند.

ReviewCase متعلق به Artwork است و هر ReviewRound دقیقاً به یک revision ثابت اشاره می‌کند. MarketplaceListing.PublishedArtworkRevisionId در Draft تهی است؛ publish پس از revalidation تصمیم مؤثر، همان revision تأییدشده را همراه transition اتمیک pin می‌کند و stateهای فعال بدون pin مجاز نیستند.

برای هر Artwork حداکثر یک Draft mutable، یک ReviewCase non-terminal و برای هر case یک round PendingReview مجاز است؛ partial unique indexها guard نهایی‌اند و submitهای هم‌زمان فقط یک برنده دارند.

supersession تصمیم، ReviewCase بسته را reopen نمی‌کند؛ همراه safeguard Listing/Order append-only ثبت و به workflow فعال attach می‌شود یا، اگر workflow فعالی نیست، case/round اصلاحی تازه می‌سازد. race آن با submit زیر Artwork/Review lock و retry idempotent حل می‌شود تا unique constraint هیچ‌گاه ابطال approval را خنثی نکند.

در V1، یک partial unique index بر MarketplaceListing(ArtworkId) برای statusهای non-final (Draft, Published, Reserved, Suspended, Sold) از چند listing باز/درحال‌انتقال جلوگیری می‌کند.

ساخت Draft پیش از insert، User/SellerEligibility → Artwork را lock و owner/capability/نبود listing non-final را revalidate می‌کند؛ index آخرین guard است، نه جایگزین ownership check. در V2، channel claim متعارض نیز Draft جدید را رد می‌کند.

تمام publish/reinstate/release/revision-swap/deactivateها از policy متمرکز عبور می‌کنند و owner، seller/account eligibility، approval مؤثر، hold، invalidation و channel constraint را live بررسی می‌کنند. checkout نیز snapshot eligibility هر Listing را با نسخه جاری و invalidation history می‌سنجد و حق refresh ضمنی ندارد؛ فقط resolution ممیزی‌شده + reinstate/re-publish snapshot را تازه می‌کند.

در V2 یک جدول مشترک مانند ArtworkChannelClaim با ArtworkId به‌عنوان PK اضافه می‌شود. Marketplace و Auction فقط در transaction با claim می‌توانند active شوند. Draft claim نمی‌گیرد؛ Published/Reserved/Suspended و Sold تا انتقال مالکیت claim را نگه می‌دارند.

تغییر کانال یک workflow صریح deactivate → release claim → eligibility/review → acquire claim → activate است؛ هیچ تبدیل خودکار listing به lot وجود ندارد. پیش از فعال‌سازی Auction، Draftهای Marketplace همان Artwork با reason ممیزی‌شده اتمیک Withdraw می‌شوند؛ انتقال مالکیت نیز Draft revision باقی‌مانده مالک قبلی را terminal و ReviewCase/round باز او را withdraw می‌کند، بی‌آنکه revision/approval تاریخی را بازنویسی یا حق edit را به مالک جدید واگذار کند.

create/edit/submit revision، create Listing Draft، supersession و مسیرهای eligibility invalidation/publish/reinstate/revision-swap/checkout/expiry/cancel-release/payment/ownership-transfer برای یک اثر از guard/lock order مشترک عبور می‌کنند؛ واکنش به state جاری Artwork/Review/Listing/Order زیر lock دوباره محاسبه می‌شود.

### پیامدها

تغییرات پس از review نمی‌توانند approval قبلی را به محتوای جدید تعمیم دهند.

تاریخچه و قابلیت اثبات تصمیم حفظ می‌شود.

V1 abstraction یا enum مربوط به Auction نمی‌سازد.

migration V2 نیازمند backfill listingهای claim-holding، withdrawal Draftهای stale در activation/ownership transfer و پنجره maintenance/dual-write کنترل‌شده است، اما V1 هیچ artifact حراج نمی‌سازد.

### گزینه‌های ردشده

یک enum بزرگ روی Artwork برای review/listing/order: lifecycleهای مستقل را مخلوط می‌کند.

aggregate عمومی Sale/Offering برای Marketplace و Auction در V1: abstraction حدسی و coupling زودهنگام.

ویرایش مستقیم Artwork تأییدشده: audit و اعتماد review را می‌شکند.

## ADR-0004 Cart و Order تک‌فروشنده‌ای در V1

وضعیت: Proposed؛ نیازمند تأیید محصول

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۳

### زمینه

سبد چندفروشنده‌ای نیازمند split order، چند shipment، چند policy لغو و احتمالاً settlement جداست. provider، مالیات و مدل تسویه هنوز مشخص نیستند و هر اثر quantity یک دارد.

### تصمیم

هر Cart و Order فقط یک SellerUserId و یک currency دارد.

چند Artwork همان فروشنده می‌توانند در Cart باشند؛ quantity هر مورد دقیقاً ۱ است.

افزودن اثر فروشنده دیگر با پیام روشن رد می‌شود یا پس از تأیید کاربر سبد قبلی را جایگزین می‌کند؛ UX نهایی در Phase 6 انتخاب می‌شود.

Cart reservation ایجاد نمی‌کند. Checkout قیمت و availability را server-side بازخوانی و listingها را اتمیک رزرو می‌کند.

Order برای هر item price/title/artwork snapshot و برای سفارش shipping address snapshot دارد.

یک Order.ReservationExpiresAtUtc از ساعت دیتابیس deadline تمام itemهاست؛ Reservation فرزند نه deadline و نه eligibility-version مستقل دارد. بنابراین expiry/cancel کل Order چنداثری را all-or-nothing می‌بندد و drift میان itemها در schema قابل ایجاد نیست.

### پیامدها

#### مثبت

یک fulfillment، shipment policy و seller context برای هر سفارش

transaction و refund آینده ساده‌تر

UX و عملیات Backoffice قابل فهم‌تر برای V1

#### منفی

خریدار آثار چند فروشنده را در یک پرداخت خریداری نمی‌کند.

ممکن است conversion کمتر شود و چند checkout لازم باشد.

### شرط بازبینی

درخواست cart چندفروشنده‌ای فقط پس از تعریف payment split/merchant-of-record، shipping و cancellation بازبینی می‌شود.

## ADR-0005 مرزهای امن Object Storage

وضعیت: Proposed؛ local implementation در Phase 1 انتخاب می‌شود

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۳

### زمینه

محصول هم تصویر قابل نمایش عمومی دارد و هم اصل تصویر، مدارک مالکیت/provenance و verification بسیار حساس. اتکا به نام فایل، object key تصادفی یا prefix داخل bucket عمومی، authorization محسوب نمی‌شود.

### تصمیم

Backend فقط metadata، SHA-256، classification، clean object key و VersionId اختیاری را نگه می‌دارد؛ binary از طریق abstraction سازگار با S3 ذخیره می‌شود.

PublicDerivative, PrivateOriginal/Document و Quarantine با bucket یا policy مستقل جدا می‌شوند؛ public ACL روی storage ممنوع است.

upload intent به key/method/size/type/expiry محدود و در Application تک‌مصرف است و فایل ابتدا PendingScan می‌شود؛ quarantine key هیچ‌گاه در revision استفاده نمی‌شود.

scanner magic/size/type/hash/malware را روی همان byte stream یا object version دقیق می‌سنجد. بایت تأییدشده با write server-side و create-if-absent به clean key جدید در namespace/bucket بدون مجوز Put کاربر promotion و hash مقصد تطبیق داده می‌شود؛ فقط آن‌گاه status Clean است. overwrite دیرهنگام quarantine بی‌اثر است.

اگر storage source-version pinning قطعی نداشته باشد، scan و promotion از همان stream انجام می‌شوند؛ refetch/copy از key mutable پس از verdict و اعتماد به ETag ممنوع است.

تصاویر عمومی از clean bytes در سرور decode/re-encode و metadata حساسشان حذف می‌شود و derivative key جدید می‌گیرند. SVG/HTML/archive در V1 پذیرفته نمی‌شوند.

private download پس از resource authorization با URL بسیار کوتاه‌عمر یا stream کنترل‌شده است؛ signed URL در log ثبت نمی‌شود.

local S3 implementation بر اساس license، provenance، patch cadence و image قابل pin انتخاب می‌شود. MinIO یا هر گزینه دیگری پیش‌فرض فرض نمی‌شود.

### پیامدها

انتشار ناخواسته سند خصوصی با misconfiguration یک prefix دشوارتر می‌شود.

pipeline upload و cleanup پیچیده‌تر است و scanner/storage unavailable باید failure mode مشخص داشته باشد.

محیط توسعه به image/build قابل اعتماد و pin‌شده نیاز دارد.

### گزینه‌های ردشده

ذخیره blob در PostgreSQL برای همه فایل‌ها

bucket عمومی واحد با prefix خصوصی

اعتماد به MIME/extension مرورگر

public URL دائمی برای مدارک

## ADR-0006 PostgreSQL مرجع رزرو فروش و نتیجه پرداخت

وضعیت: Proposed

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۳

### زمینه

اثر فیزیکی quantity یک دارد. دو checkout هم‌زمان، expiry هم‌زمان با callback، retry provider و late success نباید double-sell یا side effect تکراری بسازند.

### تصمیم

Cart موجودی را رزرو نمی‌کند؛ checkout وضعیت و قیمت را server-side دوباره می‌خواند.

برای checkout چنداثری، ListingIdها با ترتیب قطعی lock/update می‌شوند. همه transitionهای Published → Reserved و ایجاد Order/snapshot/reservation در یک transaction و all-or-nothing هستند.

ترتیب مشترک UserAccount/SellerEligibility → Artwork → ReviewCase → Listing → Order → Payment است؛ مسیرهای create/edit/submit revision، create Listing Draft، invalidation/supersession/publish-reinstate/revision-swap/checkout/expiry/cancel-release/callback/ownership-transfer، ownership/eligibility/state/approval/hold را زیر lock دوباره validate می‌کنند.

PostgreSQL row lock/conditional update و concurrency version مرجع‌اند؛ Redis/distributed lock اضافه نمی‌شود.

checkout با ساعت دیتابیس یک Order.ReservationExpiresAtUtc یکتا می‌سازد؛ Reservation فرزند deadline مستقل ندارد. expiry هم در مسیرهای حساس lazy بررسی و هم با BackgroundService batch/idempotent پاک‌سازی می‌شود. واحد worker یک Order کامل است: SellerEligibility guard و سپس همه Artwork guardهای مرتب با SKIP LOCKED گرفته می‌شوند و مجموعه باید کامل باشد؛ در غیر این صورت no-op/rollback. سپس Review/Listing/Order lock، deadline یکتای Order و همه itemها/holdها revalidate و all-or-nothing terminal می‌شوند؛ held/ineligible Listing به Suspended می‌رود، نه Published.

قبل از فراخوانی provider، Order/Reservation/PaymentAttempt durable commit می‌شوند؛ network call داخل transaction دیتابیس نیست.

idempotency key، provider transaction id و event id constraint یکتا دارند، اما همه receiptهای واقعاً متفاوت حتی اگر چند مورد موفق باشند ثبت می‌شوند. هر VerifiedPaymentReceipt به event موفق دقیق متصل است و OrderPaymentApplication با FK به همان receipt و unique constraint روی OrderId تعیین می‌کند دقیقاً کدام دریافت حداکثر یک‌بار به Order اعمال شده است.

پس از verification خارج از transaction، handler شناسه‌ها را برای برنامه lock می‌خواند و در transaction کوتاه User/SellerEligibility → Artwork → ReviewCase → Listing → Order را با ترتیب قطعی lock/revalidate می‌کند؛ سپس event/receipt را idempotent ثبت و application یا reconciliation را می‌سازد. successهای متفاوت هم‌زمان با guard مشترک سریال می‌شوند. conflict یکتایی غیرمنتظره باید با همان کلیدها retry شود تا receipt دوم rollback دائمی نشود؛ acknowledgement فقط پس از commit است.

SellerEligibility guard مفقود/نامعتبر، expiry را به مقصد Suspended و payment را به مسیر receipt + reconciliation می‌برد؛ authorization نامعتبر receipt مالی واقعی را حذف نمی‌کند.

publish/reinstate، EligibilityVersion را روی Listing و checkout نسخه جاری را فقط روی Order pin می‌کند؛ Reservation آن را از Order والد می‌گیرد. هر invalidation، InvalidatedVersion و work item durable را در همان transaction ثبت می‌کند و تمام snapshotهای کوچک‌تر را می‌پوشاند؛ reapproval آن را پاک/resolve نمی‌کند و resolution target-specific append-only است.

checkout زیر lock، current/valid بودن eligibility، برابری snapshot همه Listingها با نسخه جاری و نبود invalidation حل‌نشده را کنترل می‌کند. یک item stale کل checkout را بدون Order/Reservation رد و staleها را با audit Suspended می‌کند؛ checkout حق refresh ضمنی snapshot Listing ندارد.

callback/release/transfer هم snapshot Order و هم تمام Listingها، برابری آن‌ها با نسخه جاری و invalidation history را می‌سنجند. mismatch/expiry در payment، receipt معتبر را حفظ و application را صفر و reconciliation را یک می‌کند؛ در release مقصد Suspended است.

webhook امضا/secret، freshness، replay، merchant account، amount/currency/reference را کنترل و در صورت امکان server-to-server verify می‌کند.

success واجد شرایط فقط همراه ایجاد اتمیک OrderPaymentApplication، Order را Confirmed و Listing را Sold می‌کند؛ Listing تا انتقال صریح مالکیت و Completed شدن lock را نگه می‌دارد.

cancel/expiry زیر guard، Order/همه Reservationها/Listingها را all-or-nothing terminal/release می‌کند؛ فقط owner + seller/account eligibility + approval مؤثر + نبود hold اجازه Reserved → Published می‌دهد، وگرنه مقصد Suspended است. late receipt پس از cancel فقط reconciliation است.

انتقال Sold → Completed یک OwnershipTransfer یکتای متصل به همان OrderItem/Listing/Artwork/OrderPaymentApplication می‌سازد؛ current owner/from باید seller سفارش و to دقیقاً buyer باشد. transfer + terminal کردن Draft mutable و review باز مالک قبلی + owner update + Completed اتمیک‌اند و هر review/eligibility/fulfillment hold آن را fail-closed می‌کند؛ تاریخچه frozen/published حفظ و edit right به خریدار واگذار نمی‌شود؛ trigger حقوقی باید پیش‌تر تصویب شود.

late success پس از expiry یا receipt موفق اضافه، نتیجه provider را بدون تحریف ثبت و فقط PaymentReconciliationCase ایجاد می‌کند؛ اثر خودکار فروخته نمی‌شود.

Fake Provider فقط در Development/Test register می‌شود و Production با انتخاب آن fail-fast است.

### پیامدها

correctness به transaction دیتابیس متکی است و با scale افقی نیز قابل حفظ می‌ماند.

transaction باید کوتاه باشد و provider call خارج از آن مدیریت retry/recovery داشته باشد.

تست integration واقعی PostgreSQL برای race، deadlock retry، duplicate/out-of-order callback و crash cleanup اجباری است.

### گزینه‌های ردشده

lock سمت browser یا اعتماد به وضعیت cache

Redis lock به‌عنوان منبع نهایی موجودی

Paid کردن Order با redirect مرورگر

فراخوانی provider داخل transaction باز دیتابیس

# ریسک‌ها و تصمیم‌های باز

«باز» بودن یک موضوع به معنی توقف کل پروژه نیست. ستون owner نقش تصمیم‌گیر/تأییدکننده و ستون deadline آخرین زمان امن تصمیم را مشخص می‌کند.

| شناسه | شدت | موضوع | پیشنهاد فعلی / اثر | owner / approver | deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KI-001 | بالا | کشور، ارز، merchant-of-record، مالیات و مقررات نامشخص | Money/currency configurable؛ provider واقعی ممنوع | Product + Legal/Finance | پیش از Phase 7 و production |
| KI-002 | بالا | topology نهایی www/auth/admin/api/media مشخص نیست | OIDC+BFF با cookieهای host-only؛ هیچ cookie مشترک دامنه‌ای | Platform + Security | پیش از Phase 2 |
| KI-003 | بالا | self-hosted OpenIddict یا IdP مدیریت‌شده | OIDC+BFF قطعی؛ self-hosted baseline باید با data residency/cost/SLA مقایسه شود | Architecture + Security + Operations | پیش از Phase 2 |
| KI-004 | بالا | معیار، مدارک، expiry و retention verification فروشنده | workflow عمومی بدون حدس نوع مدرک؛ invalidation canonical فوراً فروش را fail-closed و listing/order را state-specific hold/suspend می‌کند | Product + Legal/Security | پیش از Phase 2/3 |
| KI-005 | بالا | cancellation/return/refund/dispute تعریف نشده | transition پس از پرداخت محدود بماند | Product + Legal/Finance | پیش از Phase 6/7 |
| KI-006 | بالا | مدت reservation و late payment policy | config + حالت reconciliation؛ عدد hard-code نشود | Product + Payments | پیش از Phase 6 |
| KI-007 | بالا | امنیت upload و provider اسکن بدافزار | quarantine، allow-list و scan fail-closed؛ provider باز | Security + Platform | پیش از Phase 3 |
| KI-008 | بالا | زمان انتقال مالکیت حقوقی اثر | Listing Sold تا انتقال صریح owner و Completed lock را نگه دارد | Product + Legal | پیش از Phase 6/9 |
| KI-009 | متوسط | فروشنده لزوماً مالک است یا consignment مجاز؟ | V1: SellerId == CurrentOwnerId | Product | پیش از Phase 3 |
| KI-010 | متوسط | تعریف تغییر substantive | پیشنهاد: همه فیلدهای عمومی/تصاویر/provenance review مجدد | Product + Review Operations | پیش از Phase 3/4 |
| KI-011 | متوسط | assignment، conflict و تعداد کارشناسان | منع self-review قطعی؛ queue/assignment باز | Product + Review Operations | پیش از Phase 4 |
| KI-012 | متوسط | policy Artist | Artist مستقل و attribution snapshot؛ جزئیات curated باز | Product | پیش از Phase 3/5 |
| KI-013 | متوسط | حمل، هزینه، محدوده، tracking و مسئول خسارت | shipping snapshot پایه؛ ruleها باز | Product + Operations | پیش از Phase 6 |
| KI-014 | متوسط | cart تک‌فروشنده‌ای نیازمند تأیید محصول | ADR-0004 پیشنهاد فعال | Product | پیش از Phase 6 |
| KI-015 | متوسط | local S3 implementation مشخص نیست | گزینه با license/provenance/patching روشن، image digest pin‌شده، policy جداسازی و قابلیت promotion امن/create-if-absent یا same-stream انتخاب شود؛ MinIO پیش‌فرض نیست | Platform + Security | ابتدای Phase 1 |
| KI-016 | متوسط | کانال notification و SLA | notification خارج transaction؛ provider باز | Product + Operations | پیش از Phase 4 |
| KI-017 | متوسط | audit/log retention و tamper-resistance | داده کمینه/redacted؛ مدت نگهداری و نیاز WORM باز | Security + Legal | پیش از Phase 8/9 |
| KI-018 | متوسط | SLO، ترافیک، RPO/RTO و hosting | baseline در Phase 9 بدون اعداد حدسی | Platform + Product | پیش از Phase 9 |
| KI-019 | متوسط | تقویم شمسی، currency/number display | storage UTC؛ display قابل تنظیم | Product + UX/Finance | پیش از Phase 5 |
| KI-020 | پایین | نام محصول و root repository | پیشنهاد: flatten به D:\Projects\Auction و ArtMarketplace.sln | User + Architecture | ابتدای Phase 1 |
| KI-021 | بالا | toolchain Phase 1 کامل/پشتیبانی‌شده نیست | .NET 10 SDK و Docker موجود نیستند؛ Node 20.12.2 EOL است و باید به LTS پشتیبانی‌شده ارتقا یابد | Platform | ابتدای Phase 1 |
| KI-022 | متوسط | اطلاعات تماس لازم برای CanCheckout مشخص نیست | email/phone/address و زمان تأیید باید با نیاز حقوقی و حمل تعیین شود | Product + Legal | پیش از Phase 2/6 |
| KI-023 | بالا | moderation یا ابطال approval برای Listing در Reserved/Sold policy نهایی ندارد | rollback تجاری ممنوع؛ Reserved می‌تواند Order/Reservation را terminal ولی Listing را فقط Suspended/locked کند؛ Sold روی hold/incident می‌ماند و auto-sale/re-publish/unlock ممنوع است تا refund/legal workflow تصویب شود | Product + Legal + Payments/Operations | پیش از Phase 6/7 |
| KI-024 | متوسط | حساب عملیاتی staff جدا از حساب خرید/فروش همان فرد | برای least privilege پیشنهاد می‌شود؛ نیازمند تصمیم محصول/عملیات | Security + Product | پیش از Phase 2 |
| KI-025 | متوسط | settlement currency با display unit یکی فرض نشود | ISO currency/provider amount از نمایش ریال/تومان و conversion config جدا باشد | Finance + Architecture | پیش از Phase 3/7 |

## ریسک‌های امنیتی که باید با تست پوشش داده شوند

IDOR برای Artwork، Order، Review و PrivateDocument

CSRF روی mutationهای Public/Backoffice

token/cookie leakage و session fixation

privilege escalation و stale role/verification claim

self-review یا دسترسی بیش از حد Expert

upload polyglot، MIME spoof، malware و public ACL اشتباه

race در checkout، reservation expiry و payment callback

replay/duplicate/out-of-order webhook

fake payment فعال در Production

log شدن token، OTP، signed URL، document یا PII

## بدهی‌های ممنوع در V1

enum یکپارچه برای Artwork/Review/Listing/Order

ذخیره price روی Artwork

API/UI/table/job مربوط به Auction یا verification سطح ۳

generic Sale یا Offering فقط برای نیاز فرضی V2

JWT/refresh token در browser storage

public URL دائمی برای document خصوصی

authorization صرفاً در UI

generic repository بی‌دلیل روی EF Core

message broker/Redis بدون requirement اندازه‌گیری‌شده

# یادداشت‌های آموزشی

## ۱ Modular Monolith در برابر Clean Architecture

این دو جایگزین هم نیستند:

Modular Monolith شکل مرزبندی قابلیت‌های کسب‌وکار در یک deployment است؛ Identity، Catalog و Orders ماژول‌های جدا ولی هم‌process هستند.

Clean Architecture جهت dependency کد را تعیین می‌کند؛ Domain framework را نمی‌شناسد و Infrastructure به داخل وابسته است.

در این پروژه، پوشه/namespace/schema مرز ماژول را نشان می‌دهد و project reference/architecture test جهت لایه‌ها را کنترل می‌کند.

## ۲ Aggregate و invariant

Aggregate مرز consistency است، نه صرفاً مجموعه‌ای از classها. برای نمونه:

MarketplaceListing transitionهای خودش را کنترل می‌کند.

Order snapshot و status خودش را کنترل می‌کند.

عملیات checkout چون دو aggregate را هماهنگ می‌کند، یک application use case و transaction مشترک دارد.

قاعده‌ای مثل «اثر تأییدنشده publish نشود» فقط با مخفی کردن دکمه حل نمی‌شود؛ Backend باید آن را دوباره بررسی کند.

## ۳ چرا Artwork از Listing جداست؟

Artwork هویت فیزیکی و provenance پایدار است. Listing فقط یک روش عرضه با قیمت و وضعیت فروش است. اگر price/status روی Artwork قرار گیرد، اضافه شدن Auction باعث enumهای بزرگ، شرط‌های متقاطع و migration پرهزینه می‌شود. جدایی این دو، Marketplace V1 را ساده و مسیر V2 را روشن نگه می‌دارد.

## ۴ چرا ArtworkRevision لازم است؟

کارشناس باید بداند چه نسخه‌ای را دیده و تأیید کرده است. mutation همان رکورد بعد از approval، ارزش review را از بین می‌برد. بنابراین submission نسخه را freeze می‌کند و تغییرات بعدی revision جدید می‌سازند. Listing در Draft هنوز pin تأییدشده ندارد؛ فقط use case انتشار revision دارای تصمیم مؤثر را اتمیک در PublishedArtworkRevisionId pin می‌کند.

## ۵ App Router و Server Component

در Next.js App Router، folderها route را تعریف می‌کنند و page.tsx/layout.tsx قرارداد framework هستند.

Server Component پیش‌فرض است؛ روی سرور render می‌شود، secret یا token را به browser نمی‌دهد و JavaScript کمتری ارسال می‌کند.

Client Component با 'use client' مرز interaction است و برای state، event handler، hook یا browser API لازم می‌شود.

هدف این نیست که همه چیز Server یا همه چیز Client باشد؛ صفحه عمومی می‌تواند Server Component باشد و فقط فیلتر تعاملی یا modal بخش Client داشته باشد.

## ۶ BFF چیست؟

Backend for Frontend لایه سروری مختص هر UI است. مرورگر با cookie امن به BFF وصل می‌شود و BFF با access token سمت سرور API را فراخوانی می‌کند. نتیجه مهم:

token در localStorage یا JavaScript نیست.

Public و Admin session/permission مستقل دارند.

API فقط trust boundary استاندارد Bearer دارد.

BFF جای authorization دامنه را نمی‌گیرد؛ API همچنان owner، role، verification و policy را بررسی می‌کند.

## ۷ role verification و permission

role می‌گوید کاربر در عملیات سازمانی چه جایگاهی دارد (Expert, Admin).

verification یک وضعیت کسب‌وکاری و زمان‌دار است (Pending, Approved, Expired).

permission/policy تصمیم عملی است (CanSubmitArtwork, CanReviewArtwork).

ترکیب این سه در یک enum معمولاً باعث رشد انفجاری حالت‌ها می‌شود.

## ۸ optimistic و pessimistic concurrency

Optimistic: رکورد Version دارد؛ update تنها اگر version هنوز همان باشد موفق می‌شود. برای review decision و ویرایش معمول مناسب است.

Row lock/conditional update: در checkout لازم است فقط یک خریدار transition Published → Reserved را ببرد. PostgreSQL منبع حقیقت است و lock توزیع‌شده Redis لازم نیست.

UI می‌تواند تجربه optimistic داشته باشد، اما correctness همیشه از transaction سرور می‌آید.

## ۹ snapshot در Order

Order نباید بعداً با تغییر title، price، seller profile یا address گذشته تغییر کند. بنابراین داده قراردادی هنگام checkout snapshot می‌شود. FK برای traceability باقی می‌ماند، ولی نمایش و مبلغ تاریخی از snapshot می‌آید.

## ۱۰ TanStack Query کجا استفاده می‌شود؟

TanStack Query برای داده‌ای مفید است که در Client Component بارها fetch/mutate و invalidate می‌شود؛ مانند review queue تعاملی. صفحه عمومی read-heavy را Server Component می‌تواند مستقیم از API بگیرد. استفاده هم‌زمان بدون policy باعث double caching و رفتار مبهم می‌شود.

## ۱۱ TypeScript type با validation runtime فرق دارد

type/interface بعد از compile وجود ندارد. Zod ورودی runtime فرم یا پاسخ boundary را بررسی می‌کند و TypeScript تجربه توسعه را بهتر می‌کند. هیچ‌کدام جای validation و authorization Backend را نمی‌گیرند.

## ۱۲ RTL فقط dir="rtl" نیست

layout، icon، breadcrumb، table، keyboard flow، mixed-direction identifier و اعداد نیاز به بررسی دارند. CSS logical propertyهایی مانند margin-inline-start به‌جای margin-left امکان RTL پایدارتر می‌دهند. زمان در UTC ذخیره و فقط در UI به locale/تقویم مناسب render می‌شود.

## ۱۳ snapshot تکراری همیشه محافظ نیست

چون Order در V1 تک‌فروشنده است، deadline رزرو و نسخه eligibility برای همه itemها یکسان‌اند. نگهداری همان دو مقدار روی هر Reservation امکان drift می‌سازد. منبع canonical روی Order قرار می‌گیرد و Reservation فقط با OrderId اجباری آن را به ارث می‌برد؛ Listing همچنان نسخه eligibility زمان انتشار خودش را دارد تا checkout و payment بتوانند تغییر صلاحیت فروشنده را کشف کنند.

## ۱۴ قفل فقط برای موجودی نیست

انتقال مالکیت با edit/submit اثر و supersession با ایجاد review جدید race دارند. ترتیب lock مشترک و unique index مکمل یکدیگرند: lock اجازه می‌دهد authorization و state جاری دوباره سنجیده شود و index آخرین محافظ invariant است. supersession append-only پرونده بسته را reopen نمی‌کند؛ در race به workflow فعال برنده attach می‌شود تا خطای uniqueness هرگز safeguard یک approval باطل‌شده را گم نکند.

# وضعیت پیشرفت

## وضعیت فعلی

مرحله: Phase 0 — Requirements & Architecture

وضعیت: اسناد آماده بازبینی؛ در انتظار تأیید کاربر

آخرین به‌روزرسانی: ۲۰۲۶-۱۰-۱۵

production code نوشته‌شده: هیچ

migration/table/endpoint مربوط به V2: هیچ

## کارهای انجام‌شده در Phase 0

تحلیل scope V1 و جداسازی صریح موارد V2

پیشنهاد Modular Monolith و Clean Architecture

تعیین مرز ماژول‌ها و dependency ruleها

طراحی اولیه aggregateها، ER و state machineها

پیشنهاد authentication مبتنی بر OIDC/BFF و session امن

تعریف invariantهای review، publish، reservation، payment و file access

تعریف سیاست cart/order تک‌فروشنده‌ای پیشنهادی

مستندسازی migration path برای exclusivity میان Marketplace و Auction در V2

تدوین backlog و acceptance criteria فازهای ۱ تا ۹

ثبت ریسک‌ها، فرض‌ها و تصمیم‌های باز

## فایل‌های این مرحله

docs/architecture.md

docs/domain-model.md

docs/v2-readiness.md

docs/implementation-plan.md

docs/decisions/0001-modular-monolith-and-clean-architecture.md

docs/decisions/0002-central-oidc-and-bff-sessions.md

docs/decisions/0003-versioned-artwork-and-channel-exclusivity.md

docs/decisions/0004-single-seller-cart-and-order.md

docs/decisions/0005-object-storage-and-file-boundaries.md

docs/decisions/0006-database-authoritative-checkout-and-payment.md

docs/progress.md

docs/learning-notes.md

docs/known-issues.md

## وضعیت فعلی workspace

solution موجود D:\Projects\Auction\Auction\Auction.sln خالی است و هیچ پروژه‌ای ندارد.

Git repository نه در D:\Projects\Auction و نه در D:\Projects\Auction\Auction شناسایی نشده است.

فقط SDKهای .NET 9.0.204 و 9.0.304 نصب‌اند؛ SDK .NET 10 موردنیاز Phase 1 فعلاً موجود نیست.

Node.js 20.12.2 و npm 10.5.0 موجودند؛ Node 20 از ۲۴ مارس ۲۰۲۶ EOL است و پیش از scaffold باید به یک خط LTS پشتیبانی‌شده ارتقا یابد.

Docker در PATH موجود نیست؛ اجرای compose/Testcontainers تا نصب یا فراهم‌شدن runtime کانتینر ممکن نیست.

هیچ build/test کاربردی برای Phase 0 وجود ندارد؛ بررسی این مرحله مستندی است.

availability واقعی toolchain موردنیاز Phase 1 در گزارش تحویل ثبت می‌شود.

## شواهد اعتبارسنجی Phase 0

بررسی همه ۱۳ فایل Markdown: code fenceها متوازن و همه لینک‌های نسبی محلی معتبر (MARKDOWN_STRUCTURE_OK).

dotnet sln .\Auction.sln list: خروجی No projects found in the solution.؛ بنابراین build/test اجرایی معنادار وجود ندارد.

rg --files: فقط solution خالی و اسناد Phase 0 را نشان داد؛ production code یا artifact مربوط به V2 ساخته نشده است.

auditهای دامنه، امنیت و ساختار backlog اجرا و همه یافته‌های P0/P1 گزارش‌شده اصلاح شدند؛ بازبینی نهایی امنیت/یکپارچگی مالی مورد P0/P1 حل‌نشده‌ای نیافت و checkهای نهایی consistency روی متن به‌صورت محلی تکرار شدند.

## گام بعدی پس از تأیید

Phase 1 با تصمیم درباره ریشه و نام solution آغاز می‌شود، سپس toolchain pin، scaffold سه deployable، PostgreSQL/storage محلی، health/logging، تست پایه و CI ایجاد خواهد شد.

تا دریافت تأیید، Phase 1 آغاز نمی‌شود.